合川府办发〔2023〕41号

重庆市合川区人民政府办公室

关于印发合川区“十四五”地质灾害

防治规划的通知

各镇人民政府，街道办事处，区政府各部门，有关单位：

现将《合川区“十四五”地质灾害防治规划》印发给你们，请认真贯彻执行。

重庆市合川区人民政府办公室

2023年5月9日

（此件公开发布）

合川区“十四五”地质灾害防治规划

前  言

合川区地形地貌及地质构造较复杂，地质灾害隐患点数量较多，威胁人民群众生命财产安全和平安稳定。为全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记关于防灾减灾救灾系列重要指示批示精神和对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，坚持以人民为中心的发展思想，坚持人民至上、生命至上，建立高效科学的地质灾害防治体系，统筹发展和安全，建设更高水平的平安合川，贯彻合川“重庆主城都市区发展的重要支撑、成渝地区双城经济圈建设的重要节点”的定位提供地质安全保障，有效降低地质灾害风险，保障人民群众生命财产安全，依据《地质灾害防治条例》《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》和《重庆市地质灾害防治条例》《合川区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等制定本规划。

规划范围：合川区全域，面积2344Km2，包括7个街道办事处及23个镇。

规划对象：滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等与地质作用相关的地质灾害。

规划内容：地质灾害调查评价、监测预警、综合治理、能力建设等。

规划期限：规划基准年为2020年，规划期为2021～2025年。

# 一、地质灾害现状及防治形势

- （一）地质灾害现状。

合川区地处川中丘陵和川东平行岭谷的交接地带，地质构造属新华夏系构造体系，地跨华蓥山复式背斜褶断带和龙女寺半环状构造区，地貌以低山、丘陵为主，占比约84.5%，地表水系发育、地形切割较强烈，岩土体结构及地质构造较复杂，具有形成滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流等地质灾害的不良地质条件，是全市地质灾害隐患点数量较多区县之一。

截至2020年底，全区共查明各类地质灾害554处，灾害类型多样，以滑坡、崩塌为主，其中滑坡225处、崩塌316处、地面塌陷7处，泥石流2处、塌岸4处；灾害危害性不同规模均有分布，以中小型为主，其中大型1处，中型37处，小型516处。共威胁2973户10521人生命财产安全，潜在经济损失约5.87亿元。

- （二）“十三五”地质灾害防治成效。

“十三五”期间，面对全区地质灾害防治严峻形势，在市委、市政府、区委、区政府的坚强领导下，在市规划自然资源局等市级部门的大力支持下，各镇街党委、政府认真履行属地防治责任，区规划自然资源局牵头组织，相关部门密切配合，基层干部群众共同努力，合川区圆满完成了“十三五”规划目标任务。全区共发生地质灾害63起，全部成功处置，紧急转移群众984人，直接经济损失约330万元，实现地质灾害零伤亡。全区“十三五”期间共消除地质灾害隐患点278处，解除受威胁群众2600余人，查明新增地质灾害59处，地质灾害防治成效显著。

完善落实责任管理体系。区委、区政府高度重视，将地质灾害防治工作纳入全区防范化解重大风险攻坚战的重要内容，实施防治工作专项督查巡查。全面落实镇街及规划自然资源、应急、气象、建设、交通、水利等相关行业部门防灾责任，进一步健全“党委政府领导、规划自然资源牵头、部门协作、专业支撑、基层组织、全民参与”的地质灾害共同防治责任机制。

全面开展地质调查工作。加大地质灾害排查调查力度，做好了地质灾害防治“三查”及旅游景区、学校、公路沿线等重点区域排查；实施了专业排查、高位山体专项调查、新增隐患点调查、销号调查，启动了1:50000地质灾害详细调查等调查工作。将调查工作查明新增的地质灾害全部纳入群测群防体系，并根据地质灾害发育特征和稳定性落实责任单位采取针对性防范措施。

逐步提高监测预警水平。进一步完善了地质灾害防治“四重”网格体系，优选606名“四重”网格人员做好群测群防工作。开展了地质灾害气象风险预警，构建了多部门联合会商制度，指导开展地质灾害防治工作。实施了李家院子滑坡、薄刀岭危岩、石泉后山危岩等7处重大地质灾害隐患专业监测。积极推进地质灾害专群结合监测预警前期工作。

保障综合防治资金投入。积极争取中央财政资金1746万元、市级财政资金3246.79万元，落实区财政资金投入3947.88万元，专项用于地质灾害综合防治。“十三五”期间，全区共完成了76处地质灾害隐患点工程治理和377名群众避险搬迁，有效地降低了我区地质灾害风险。

- （三）“十四五”地质灾害防治形势。

1．地质灾害防治工作要求更高。

党中央、国务院、市委、市政府和区委、区政府历来高度重视地质灾害防治工作。2016年7月，习近平总书记在河北唐山市考察时针对国家综合防灾减灾救灾工作提出了“两个坚持、三个转变”，即“坚持以防为主、防抗救相结合；坚持常态减灾和非常态救灾相统一”“从注重灾后救助向注重灾前预防转变；从应对单一灾种向综合减灾转变；从减少灾害损失向减轻灾害风险转变”。2018年10月，习近平总书记在中央财经委员会第三次会议上指出，加强自然灾害防治关系国计民生，要建立高效科学的自然灾害防治体系，提高全社会自然灾害防治能力，为保护人民群众生命财产安全和国家安全提供有力保障。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，“统筹发展和安全，建设更高水平的平安中国”“开展灾害事故风险隐患排查治理，实施公共基础设施安全加固和自然灾害防治能力提升工程，提升洪涝干旱、森林草原火灾、地质灾害、气象灾害、地震等自然灾害防御工程标准”。《合川区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》指出“加强自然灾害综合监测预警能力建设，强化自然灾害防御工程基础设施建设，有效应对洪涝干旱、森林火灾、地质和气象灾害等”。落实这些要求，以全面提升防灾减灾救灾能力、最大限度避免和减少人员伤亡及财产损失为目标，完善健全地质灾害调查评价、监测预警、综合防治、能力建设等综合防治体系，进一步查明地质灾害风险，全面掌握地质灾害风险底数，采取科学措施减轻风险，切实提高人民生命安全保障能力，支撑建设三江秀美的成渝“后花园”和现代化区域中心城市。

2．地质灾害防治形势依然严峻。

区内地貌以低山、丘陵为主，地形地貌及地质构造条件较复杂，孕灾条件充分；属典型的亚热带季风性湿润气候，易形成暴雨、连阴雨、旱涝急转交替等多种灾害性天气，在全球气候变化大背景下，强降雨发生频率、强度和持续时间呈现上升趋势；加之处于重庆主城都市区发展的重要战略支点、成渝地区双城经济圈建设的重要节点，城市、交通、水利等工程建设活动增多，以及农房建设切坡情况较多，对地质环境扰动频繁，地质灾害风险进一步增大。未来一段时期，全区地质灾害防治形势依然严峻。

3．地质灾害防治工作仍有短板。

地质灾害具很强的隐蔽性、突发性、动态性和不确定性，受技术手段、方法和认知能力所限，难以全部提前识别，地质灾害隐患早期识别能力需进一步提高。现有地质灾害气象风险预警精度不够，运用先进设备开展地质灾害监测尚处前期阶段，对通过监测数据判识地质灾害风险知识储备不够，地质灾害监测预警需完善加强。切坡修路及农村不合理切坡建房诱发的地质灾害隐患较为突出，相关部门行业监管力度需进一步加大。地质灾害防治机构技术力量薄弱、装备配置不足，部分“四重”网格员防灾责任意识不强，部分群众防灾减灾意识不高，基层能力建设需进一步加强。农房建设诱发地质灾害的源头管控工作还有差距，建房前期地质调查及评估机制还有待建立完善。

# 二、指导思想、基本原则、规划目标

- （一）指导思想。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾的系列重要指示精神，坚持总体国家安全观，统筹发展和安全，落实党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设、全面推进乡村振兴等重大战略部署和习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求。坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立人民至上、生命至上理念，以“两个坚持、三个转变”为根本遵循，贯彻自然灾害防治“九大工程”部署，紧紧围绕全区地质灾害防治领域关键问题和迫切需求，以加强地质灾害综合防治体系建设、减轻地质灾害风险为主线，部署“十四五”时期地质灾害防治工作，推进全区地质灾害综合防治体系建设和治理能力现代化建设，为统筹生态保护、打造成渝“后花园”、建设“现代化区域中心城市”提供坚实的地质安全保障。

- （二）基本原则。

人民至上、生命至上。坚持以人民为中心，统筹发展和安全，把保护人民群众生命财产安全作为地质灾害防治工作的出发点和落脚点，以对人民生命安全极端负责的精神，健全完善地质灾害防治体系，避免或最大限度减少人员伤亡和财产损失。

分级管理、属地管理。坚持谁主管、谁负责，分级管理与属地管理相结合的原则，各级各部门应在事权责任的基础上，确立相应的主体责任。区规划自然资源主管部门负责组织、指导、协调、监督本行政区域内地质灾害调查评价、监测预警、综合治理工作，各镇街及相关部门各司其职，密切配合。因工程建设等人为活动引发的地质灾害，按照谁引发、谁治理的原则由责任主体单位承担相应的防治责任。

统筹规划、风险防控。坚持系统观念，聚焦我区地质灾害防灾减灾关键领域、关键问题、关键环节，统一规划、统一部署。围绕全区地质灾害防治短板和重点防治对象，因地制宜，合理部署，分类实施，有效防范重大地质灾害问题。建立地质灾害风险台账，构建地质灾害隐患点及风险区分级评价体系，落实地质灾害风险全面管控，把风险管控贯穿到地质灾害防治工作全过程。

预防为主、综合防治。从注重灾后救助向注重灾前预防转变，强化地质灾害隐患调查和早期识别，加强监测预警，推进人防与技防相结合。加强宣传培训及避险演练，提高全民防灾减灾意识，增强群众自救互救能力。提升地质灾害防御工程标准，积极推进避险搬迁和工程治理，及时消除安全隐患，确保人民群众生命财产安全。

- （三）规划目标。

到2025年，全区建立更为完善的地质灾害调查评价、监测预警、综合治理和能力建设综合防治体系，明显提升地质灾害隐患识别和风险防控能力，有效降低地质灾害风险，避免或最大限度减少人员伤亡及财产损失，地质灾害对经济社会和生态环境影响显著减轻，为统筹生态保护、打造成渝“后花园”、建设“现代化区域中心城市”提供坚实的地质安全保障。

强化调查评价工作。通过综合遥感开展全区地质灾害隐患早期识别，完成全区地质灾害详细调查和风险评价工作，开展农房切坡建房专项调查工作，逐步开展重点区域调勘查和重要隐患点的控制性勘查工作，查明全区地质灾害风险底数，夯实防灾基础。建立本区易发区内农房建设前期地质调查评价机制，切实为群众减负，强化灾害源头管控。

完善监测预警体系。夯实专群结合的“四重”网格体系，实现专群结合监测预警全覆盖。深化地质灾害监测预警模型和气象风险预警模型研究，提高地质灾害监测预警精准度。创新管理，实现地质灾害风险全面管控。

推进综合治理实施。实施“有重点、分层次、多手段”的综合防治，加强地质灾害避险搬迁工作，提高地质灾害防御工程标准，基本完成威胁人口聚集区重大地质灾害隐患的工程治理，减少受地质灾害威胁人员约2000人。

提升基层能力建设。加强基层专业技术能力建设，提升“四重”网格员防灾责任意识和防治工作水平，提高公众识灾防灾意识和避险自救能力，推动形成全民防灾新格局。

| 专栏 1 重庆市合川区地质灾害防治“十四五”规划主要指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | 属性 | 说明 |
| 调查评价 | 地质灾害“三查” | 次 | 5 | 约束性指标 | 每年一次，覆盖全区 |
|  | 地质灾害专业排查 | 次 | 2 | 预期性指标 |  |
|  | 农房切坡建房调查 | 次 | 1 | 约束性指标 |  |
|  | 1:5万地质灾害详细调查 | 次 | 1 | 约束性指标 |  |
|  | 销号调查 | 次 | 5 | 预期性指标 |  |
|  | 地质灾害隐患综合遥感识别与调查 | 次 | 5 | 约束性指标 | 每年一次，覆盖全区 |
|  | 重点地质灾害隐患点控制性勘查 | 个 | 4 | 约束性指标 |  |
| 监测预警 | 地质灾害专群结合监测预警覆盖率 | % | 100% | 约束性指标 |  |
|  | 地质灾害专业监测 | 处 | 7 | 约束性指标 | 运行7处 |
| 综合防治 | 地质灾害隐患点工程治理 | 个 | 13 | 预期性指标 |  |
|  | 小型地质灾害排危除险 | 个 | 50 | 预期性指标 |  |
|  | 地质灾害避险搬迁 | 人 | 320 | 约束性指标 |  |
| 能力建设 | 地质灾害汛期驻守 | 年 | 5 | 约束性指标 |  |
|  | 农村社员单选址建房地质调查 | 户 | 1000 | 预期性指标 | 每年200户 |
|  | 年度地质灾害单点避险演练覆盖率 | % | 100% | 约束性指标 |  |
|  | 地质灾害防治培训 | 人／次 | 8000 | 预期性指标 |  |
|  | 减少受地质灾害威胁人数 | 万人 | 0.2 | 预期性指标 |  |

# 三、地质灾害易发区和重点防治区

- （一）地质灾害易发区。

1．地质灾害易发程度分区原则。

根据合川区的地质灾害排查资料，结合地形地貌、岩土类型、地质构造、水文及水文地质条件、城镇规划、堤防建设、人类工程活动及合川区地下采空区特殊地质条件对合川区进行地质灾害易发程度分区，着重依据以下几条原则：

- 地质环境条件的差异性原则；

- 地质灾害现状分布的相近性原则；

- 人类工程活动程度差异性原则；

2．地质灾害易发程度分区。

根据易发程度分区原则，将全区划分地质灾害高易发区（Ⅰ）、中易发区（Ⅱ）和低易发区（Ⅲ），同一地质灾害易发程度区域按不同条件、区域等共划分为13个亚区，其中高易发区1个亚区，中易发区11个亚区、低易发区1个亚区。

（1）地质灾害高易发区（Ⅰ）。

高易发区面积约234.17平方公里，占比9.99%，特征表现为地质灾害隐患点规模大数量多、地质条件及地质构造复杂、隐伏岩溶发育、人类工程活动强烈等方面，主要分布于合川区东部的盐井街道、草街街道、清平镇、双凤镇、狮滩镇、三汇镇等区域。

（2）地质灾害中易发区（Ⅱ1～Ⅱ11）。

中易发区面积约224.19平方公里，占比9.57%，特征表现为地质灾害较发育、地质条件及地质构造较复杂、人类工程活动较强烈、受地表水影响较严重等方面，主要分布于肖家镇北侧、香龙镇—双槐镇—小沔镇—狮滩镇—双凤镇—草街街道沿渠江部分及中部槽谷区、三汇镇—清平镇西侧及东侧、南津街街道—盐井街道沿嘉陵江部分及街道驻地槽谷区、铜溪镇沿涪江部分、钱塘镇—沙鱼镇—龙市镇东侧部分、古楼镇、二郎镇、三庙镇中部等低山丘陵区及三江沿岸。

（3）地质灾害低易发区（Ⅲ）。

低易发区面积约1808.04平方公里，占比77.13%，特征表现为地质灾害隐患点稀少、地质条件及地质构造简单、地层岩性稳定、人类工程活动不强烈或人类工程活动诱发地质灾害程度一般等方面，主要分布于太和镇、大石街道、隆兴镇、云门街道等镇街浅丘平坝区。

三江水域面积77.60平方公里未进行易发程度分区，占比3.31%。

- （二）地质灾害重点防治区。

1．地质灾害重点防治分区原则。

以地质灾害易发程度分区为基础，结合易发区内人口聚集区、铁路、国家级交通干线重要基础设施区和国民经济发展重要规划区等条件对合川区进行地质灾害防治分区，着重依据以下几条原则：

（1）以地质灾害易发程度分区为基础原则；

（2）叠加地质灾害危害程度原则；

（3）与合川区国民经济发展规划相结合原则。

2．地质灾害重点防治分区。

将地质灾害高易发、中易发的人口聚集区，铁路、国家级交通干线重要基础设施区和国民经济发展重要规划区划分为地质灾害重点防治区。共划分2个地质灾害重点防治区。

（1）盐井—三汇沿线地质灾害重点防治区（A1）。

分布于合川区东部的盐井街道、草街街道、清平镇、双凤镇、狮滩镇、三汇镇，面积336.36平方公里，地处华蓥山复式背斜褶断带，以平行岭谷地貌为主，地质构造复杂，地质灾害发育。地质灾害类型以滑坡、崩塌、岩溶塌陷为主，受降雨、城镇及交通建设等因素作用，地质灾害风险较高。该区重点保护对象为城集镇、公路、铁路、企事业单位及人口聚集区，滑坡、崩塌、岩溶塌陷是防治工作重点。

（2）三江沿岸及重点交通设施沿线地质灾害重点防治区（A2）。

分布于合川区所辖嘉陵江、渠江、涪江沿岸及高速公路、铁路沿线，面积696.72平方公里，多处于龙女寺半环状构造区，以低山、丘陵地貌为主，河流切割强烈，地质构造复杂，地质灾害发育。地质灾害类型以滑坡、崩塌为主，受降雨、城镇及交通建设、草街航电枢纽库区水位变化等因素作用，地质灾害风险较高。该区重点保护对象为沿江城集镇、铁路、公路、电站、航道及人口聚集区，滑坡、崩塌、塌岸是防治工作重点。

# 四、地质灾害防治任务

- （一）加强调查精度深度，提升隐患识别能力。

1．加强地质灾害基础调查工作。

进一步夯实开展地质灾害“三查”工作，实现地质灾害“三查”全区覆盖率100%；力争开展2次全区地质灾害专业排查工作，动态更新地质灾害数据库；推进农房切坡建房专项调查工作，为综合制定防灾减灾对策奠定基础；全面完成合川区1:50000地质灾害详查，针对性提出地质灾害风险防控措施；及时开展地质灾害隐患点销号调查工作，增强地质灾害隐患点动态管理，提高地质灾害防治工作针对性和实效性。住房城乡建设、交通、水利、城市管理等部门落实各自主管范围内地质灾害隐患排查，建立隐患台账，针对性落实防治工作措施。

2．开展地质灾害隐患综合遥感识别。

进一步提高地质灾害隐患早期识别能力，充分利用国家及市开展的基于星载、航空、地面的空天地一体化多源立体观测体系，全面开展多方法、分层次、多尺度综合遥感地质灾害隐患早期识别工作，掌握地质灾害隐患底数及动态变化情况，夯实地质灾害隐患点风险防控基础。

3．开展重点隐患点控制性勘查。

开展重点地质灾害隐患点控制性勘查，建立区内控制性勘查项目储备库，积极申报市级资金、统筹协调利用区级资金逐步推进。查明地质灾害体结构、发育特征和危害性，评价其稳定性和风险等级，为采取地质灾害隐患点针对性防治措施和服务于国土空间规划及用途管制等工作提供依据。

| 专栏2 地质灾害调查评价工作部署 |  |
| --- | --- |
| 1 | 地质灾害基础调查 |
|  | （1）完成全区年度地质灾害“三查”。 |
|  | （2）开展2次全区地质灾害专业排查工作。 |
|  | （3）完成全区农房切坡建房调查工作。 |
|  | （4）完成合川区1:50000地质灾害详查。 |
|  | （5）开展5次地质灾害隐患点销号调查。 |
| 2 | 地质灾害隐患综合遥感识别 |
|  | 依托市级激光雷达、干涉合成孔径雷达、光学遥感等对地观测技术，每年开展覆盖全区的地质灾害隐患综合遥感识别。 |
| 3 | 重点隐患点控制性勘查 |
|  | （1）完成4处危及50人及以上市级重点地质灾害控制性勘查。 |
|  | （2）完成20处危及50人以下区级重点地质灾害控制性勘查。 |

- （二）完善监测预警体系，提升监测预警能力。

1．力争专群结合监测预警建设全覆盖。

全区已完成554处已有地质灾害隐患点群测群防全覆盖，提升群测群防人员地质灾害防治知识储备和业务能力，做好群测群防监测预警；加强技防，大力推进专群结合监测预警，推广普适型仪器设备应用，加快推进群测群防监测预警全覆盖。加强监测设备维护，规范监测预警流程，实现专群结合监测预警工作全过程管理。

2．加强重点地质灾害隐患专业监测预警运行管理。

全区已完成7处重点地质灾害隐患点专业监测预警建设，做好设备维护、数据分析及发布预警等工作。

3．进一步提升地质灾害气象风险预警精度。

充分收集气象信息，在原来的地质灾害气象预警系统基础上，根据全区地质灾害详细调查成果，加入精度更高的孕灾环境条件，加大分析研究，确定不同孕灾背景下诱发地质灾害的降雨阈值，升级气象风险预警模型，进一步提升地质灾害气象风险预警精准度和实效性。加强与气象、水利等部门信息共享，常态会商研判，重要时段、节点加密会商，准确划定防范重点区域，并确保预警信息发送到位。时刻关注雨情、汛情，认真按照气象风险预警信息和重点防范区域，落实人员，抓实抓细各项防范措施。

| 专栏3 地质灾害监测预警工作部署 |  |
| --- | --- |
| 1 | 专群结合监测预警建设运行 |
|  | （1）已有地质灾害隐患点群测群防全覆盖。 |
|  | （2）完成85处地质灾害普适型GNSS监测预警。 |
|  | （3）完成地质灾害专群结合监测预警建设全覆盖。 |
| 2 | 重点地质灾害隐患专业监测预警运行管理 |
|  | 做好已建成的7处重点地质灾害隐患点专业监测预警设备维护、数据分析及预警发布工作。 |
| 3 | 提升地质灾害气象风险预警精度 |
|  | 加强与气象、水利等部门信息共享，准确划定防范重点区域，并确保预警信息发送到位。 |

- （三）提高防御工程标准，继续推进综合治理。

1．积极推进地质灾害避险搬迁。

坚持避让优先，按照轻重缓急，大力实施地质灾害避险搬迁，按照应搬尽搬原则，以消除地质灾害隐患威胁、减少受威胁人口为出发点，在国土空间规划中为地质灾害避险搬迁预留空间，划定村庄集中建设区，优先保障地质灾害避险搬迁工作需要，积极争取市级及中央特大型专项资金补助，稳步提高地质灾害避险搬迁补助标准，并鼓励通过建设农民公寓、农民住宅小区以及强化搬迁后的耕作便利等方式手段，满足农民居住、生产需要，切实提高群众搬迁意愿，提升群众搬迁积极性，确保群众“愿意搬”“搬得走”“留得住”；同时探索实施地质灾害高和极高风险区群众的避险搬迁工程。“十四五”期间，完成受地质灾害威胁群众320人左右的避险搬迁。

2．继续推进工程治理。

提高重点地区和重点部位防御工程标准，对威胁城集镇、学校、重要基础设施和人口聚集区且难以实施避险搬迁的重大地质灾害隐患点，根据轻重缓急原则开展工程治理。落实属地责任，加大中小型地质灾害工程治理，优先对乡村振兴地区地质灾害开展工程治理，可采取投入少、工期短、见效快的工程治理措施，有效降低地质灾害风险。对突发灾情严重、险情紧迫的地质灾害，及时实施应急工程治理。“十四五”期间，规划部署3处重大地质灾害隐患点工程治理、10处中小型地质灾害的工程治理和50处小型地质灾害的排危降险工程治理。适时开展重大地质灾害治理工程运行效果评价，对受损或安全储备不足的及时采取加固、维修、修缮等措施进行维护，提高地质灾害防御工程标准，确保防治工程安全运行。经工程治理消除安全隐患后地质灾害隐患点纳入销号程序。

3．全面提升突发地质灾害处置水平。

坚持以人民为中心的思想，把保障人民群众生命安全放在首位。突发地质灾害灾情（险情）发生后，由事发地人民政府首先做出应急响应，根据灾情（险情）等级，区政府有关部门采取相应处置措施。在各级党委、政府统一领导下，有关行业主管部门按“谁主管、谁负责”的原则，做好本行业突发地质灾害应对工作，部门间加强沟通协调，社会共同参与，实现联动互通。坚持统筹规划、预防为主、避让优先、综合防治的原则，坚持常态减灾与非常态救灾相统一，发挥现代科技和专业支撑作用，依托消防救援、专业救援、军民联动、社会志愿群体等多种力量，有效预防和科学应对地质灾害。最大限度避免和减轻突发地质灾害造成的人员伤亡与财产损失。

| 专栏4 地质灾害综合治理工作部署 |  |
| --- | --- |
| 1 | 地质灾害避险搬迁 |
|  | 完成受地质灾害威胁群众320人左右的避险搬迁。 |
| 2 | 地质灾害工程治理 |
|  | （1）完成3处重大地质灾害隐患点工程治理。 |
|  | （2）完成10处中小型地质灾害工程治理。 |
|  | （3）完成50处小型地质灾害排危除险 |
|  | （4）做好地质灾害应急治理。 |
|  | （5）开展10处已建地质灾害治理工程维护。 |
| 3 | 全面提升突发地质灾害处置水平 |
|  | 坚持常态减灾与非常态救灾相统一，发挥现代科技和专业支撑作用，最大限度避免和减轻突发地质灾害造成的人员伤亡与财产损失。 |

## （四）加强管控能力建设，提高全民防灾水平。

1．落实风险全面管控工作。

充分认识加强地质灾害风险全面管控的重要性，严格落实地质灾害“点线面”一体化风险管控体系要求，优化提升地质灾害预警预报能力，多手段多渠道形成防灾合力，提高地质灾害灾情险情管控能力，提前发现并妥善处置各类突发灾险情，力保“点”上防得住、“线”上找得准、“面”上控得稳，最大限度防范化解地质灾害风险。

2．高质量开展专业驻守工作。

坚持落实专业技术单位汛期派遣12名专业人员进驻区内工作机制，全面协助指导开展全区地质灾害巡查、排查、监测预警、专群结合、培训演练、应急处突等工作，提供有力技术支撑。发挥专业驻守优势，配合开展地质灾害中高易发区农房单选址建设前期地质调查，从源头管控农房建设过程的地质灾害风险。

3．着力开展地质灾害防治队伍建设。

规范完善地质灾害防治工作流程及标准，加大专业技术人才引进和技术骨干培养力度，组建区规划自然资源系统地质灾害专项防灾抢险队伍，强化日常管理。强化群测群防人员工作保障机制，不断提高群测群防队伍工作水平和能力。落实专项防灾抢险物资储备，推进区地质灾害应急指挥中心规范化建设，切实提升地质灾害处突能力。

4．强化地质灾害防治宣传培训。

编写通俗易懂的宣传口号、生动形象的宣传画册和宣传短片，让更多的民众了解掌握更丰富、更实用的地质灾害防治知识。利用“地球日”“防灾减灾日”等特殊时点，通过网络、微信、广播、电视、自媒体等多种渠道，多种形式开展地质灾害防治知识宣传活动，增加社会公众地质灾害防治基本知识储备。让地质灾害防灾减灾科普宣传“进农村、进社区、进企业、进工地、进学校”，组织专家和驻守地质队员深入社区、学校、农户、院坝、田头、工地现场，多层次广泛宣传地质灾害防灾减灾知识和农房建设要点，引导山区农村居民科学选址、安全建房，提高农村居民减灾防灾的意识和自身保护应对地质灾害灾险情能力。区规划自然资源主管部门、各镇街分级组织年度专项培训，对各镇街、区级各职能部门负责人及从事地质灾害防治的具体工作人员、各村（组）监测责任人、监测人员等进行地质灾害防治知识全面培训。加强地质灾害避险演练，每个地质灾害隐患点每年至少组织开展1次简易避险演练，每年至少组织开展1次区级地质灾害综合防灾演练，切实提升紧急情况下各单位协同作战水平和受威胁群众自救互救能力。

| 专栏5 地质灾害能力建设工作部署 |  |
| --- | --- |
| 1 | 落实风险全面管控工作 |
|  | 落实地质灾害“点线面”一体化风险管控体系要求，最大限度防范化解地质 。 |
|  | 灾害风险。 |
| 2 | 高质量开展专业驻守工作 |
|  | （1）全面落实驻守相关工作，充分发挥12名驻守地质队员专业技术支撑作用。 |
|  | - 依托驻守队员开展全区中、高易发区内农房单选址建设前期地质调查，每年约200户。 |
| 3 | 开展地质灾害防治队伍建设 |
|  | （1）组建区规划自然资源系统地质灾害专项防灾抢险队伍。 |
|  | （2）提升群测群防队伍工作水平和能力。 |
|  | （3）落实区规划自然资源系统地质灾害专项防灾抢险物资储备。 |
|  | （4）推进区地质灾害应急指挥中心规范化建设。 |
| 4 | 地质灾害防治宣传培训 |
|  | - 多渠道，多形式开展识灾避险知识宣传、地质灾害防治工作培训。 |
|  | （2）年度地质灾害隐患点简易避险演练全覆盖。 |
|  | （3）组织开展5次区级地质灾害综合防灾演练。 |

# 五、规划部署工作量及经费估算

- （一）规划部署工作量。

根据合川区地质灾害防治“十四五”规划期限、指导思想、基本原则和规划目标，并结合国民经济发展规划和国土空间规划，“十四五”期间地质灾害防治规划部署主要包括：调查评价、监测预警、综合防治、能力建设等四个方面内容，具体工作量详见规划部署工作量及经费估算表。

- （二）经费估算。

1．估算依据。

防治经费估算依据：按2020年静态物价水平进行估算，随时间延续，物价水平波动，具体费用可能会有变化，以工程实施当年计算为准。费用估算依据自然资源部（原国土资源部）、财政部有关项目管理的要求执行。

2．经费筹措。

经估算，实施合川区地质灾害防治“十四五”规划，预计使用经费约12919万元，其中区级投入经费6401万元，拟争取中央、市级经费6518万元，详见规划部署工作量及经费估算表。5年内平均每年筹措专项资金约2584万元，通过申请中央与市级财政补助、区财政预算专项安排、吸纳社会资金等渠道解决。中央财政资金和市级财政资金主要用于全区地质灾害排查调查、监测预警建设、大型地质灾害工程治理、避险搬迁补助、群测群防和驻守地质工作补贴、科普宣传等。区财政资金主要用于年度地质灾害排查巡查、中小地质灾害工程治理、小型地质灾害排危除险、监测预警设备运行维护、“四重”网格员工作经费、避险搬迁补助、科普宣传和避险演练等。社会资金主要用于与城市建设相结合的工程治理项目，以及威胁高速公路、隧道工程、旅游景区、基础设施等地质灾害隐患的工程治理。

# 六、保障措施

- （一）加强组织领导。

严格按照《重庆市地质灾害防治条例》《重庆市人民政府贯彻落实国务院关于加强地质灾害防治工作决定的实施意见》和《重庆市地质灾害防治工作手册（试行）》的要求，进一步加强组织领导，强化地质灾害综合防治体系建设。党委政府加强对地质灾害防治工作的统一领导，建立完善逐级负责制，把地质灾害防治工作纳入政绩考核。相关部门依据职责分工，各司其职，做好地质灾害防治工作。继续夯实“党委政府领导、规划自然资源牵头、部门协作、地勘支撑、基层组织、全民参与”的地质灾害共同防治责任机制。加强部门协调沟通，完善协同联动机制。完善绩效评估、考核、责任追究制度，确保规划目标落到实处。创新体制机制，建立地质灾害威胁、损毁土地修复治理、权属、出让等相关政策，拓展治理内涵，提升治理效益和社会各方参与的积极性。研究制定避险搬迁新政策新办法，确保搬迁工作的顺利开展。建设单位要按照“谁建设、谁负责，谁引发、谁治理”原则，严格落实防灾主体责任。

- （二）建立制度保障。

充分利用新技术新方法，进一步完善地质灾害调查核查及监测预警机制。结合国土空间规划与布局，严格落实地质灾害“点线面”一体化风险管控体系要求，推进地质灾害管理工作再上新台阶。积极探索出台新政策新办法进一步加大地质灾害避险移民搬迁工作力度，确保工程治理项目进度和质量。创新地勘单位技术支撑工作机制，充分发挥驻守地质队员的作用，着力提升广大群众防灾意识和全社会防灾能力。

加大规划执行力度，狠抓措施落实，在此基础上进一步细化落实镇街实施方案，把地质灾害综合防治体系建设绩效作为区政府及各管理部门目标任务考核的重要内容和年度项目资金支持的重要依据。规范项目运行，强化监督管理，严格责任追究。完善绩效评估、考核、责任追究制度，确保建设目标落到实处。严格项目立项审批、投资控制、建设程序、工程质量、建设进度等各个环节的管理。

- （三）落实资金保障。

积极申请中央财政资金、市级资金支持，投入本区地质灾害综合防治体系建设。区政府将地质灾害防治纳入本区国民经济和社会发展规划，建立地质灾害防治专项资金，并列入年度财政预算，加大投入，落实分级预算地质灾害防治专项资金工作机制，保障各项防治工作有效实施。鼓励社会资金参与，坚持共享发展理念，实现资金来源多层次、多渠道、多元化。将地质灾害防治和土地复垦、生态移民、乡村振兴等工作结合起来，整合各类资金，开展地质灾害综合防治。加强资金监管，落实资金监管责任，确保专款专用，建立和完善地质灾害防治长效投入机制。

- （四）强化技术支撑。

合理配置驻守力量，完善驻守工作会商研判机制，选取经验丰富、技术过硬的驻守队员成立驻守专家组，不断提升技术支撑能力，强化驻守队员与驻片镇街对接及交流，进一步形成密切配合相互督促的工作氛围，确保驻守工作取得实效。

- （五）健全社会保障。

通过多形式、多途径，加强地质灾害防灾减灾、避险自救等知识的宣传教育，广泛发动社会各方面力量积极参与“十四五”地质灾害综合防治体系建设工作，构建全民防灾的良好氛围，使地质灾害防治成为全社会的自觉行动，进一步增强全社会防御地质灾害的意识和自我保护能力。

附件：1．合川区镇街地质灾害统计一览表

2．合川区地质灾害易发程度分区特征一览表

3．合川区地质灾害防治分区特征一览表

4．合川区“十四五”地质灾害调查评价工作部署表

5．合川区“十四五”地质灾害工程治理项目明细表

6．合川区“十四五”地质灾害避险搬迁工作部署表

7．合川区“十四五”地灾防治规划部署工作量及经

费估算表

8．合川区“十四五”合川区地质灾害防治投资估算表

9．合川区地质灾害隐患点一览表

10．合川区地质灾害隐患点分布图

11．合川区地质灾害易发程度分区图

12．合川区地质灾害防治分区图

13．合川区地质灾害隐患点防治规划图

附件1

合川区镇街地质灾害统计一览表

| 序号 | 镇街 | 数量（处） | 地质灾害类型（处） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 滑坡 | 崩塌 | 不稳定 斜坡 | 地面 塌陷 | 塌岸 | 泥石流 |
| 1 | 狮滩镇 | 21 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 双凤镇 | 22 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 清平镇 | 14 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 土场镇 | 16 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 三汇镇 | 19 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 小沔镇 | 32 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 双槐镇 | 55 | 25 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 香龙镇 | 16 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 龙市镇 | 21 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 肖家镇 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 涞滩镇 | 20 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 官渡镇 | 19 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 钱塘镇 | 25 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 沙鱼镇 | 26 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 古楼镇 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 三庙镇 | 31 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 燕窝镇 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 二郎镇 | 16 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 龙凤镇 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 太和镇 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 隆兴镇 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 铜溪镇 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 渭沱镇 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 合阳城街道 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 南津街街道 | 33 | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 钓鱼城街道 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 大石街道 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 云门街道 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 草街街道 | 20 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 盐井街道 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 合计（处） |  | 554 | 214 | 316 | 11 | 7 | 4 | 2 |

注：不稳定斜坡、塌岸在规划文本中按照滑坡统计。

附件2

合川区地质灾害易发程度分区特征一览表

| 分区 |  | 分布范围及面积 | 地质环境条件 | 地质灾害发育特征 | 规划项目建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高易 发区 （Ⅰ） | Ⅰ | 主要位于盐井—草街—清平镇—双凤镇—狮滩镇—三汇镇区域（清平、土场、双凤、草街建成区域范围除外）。面积约234.17km2，占全区总面积的9.99%。 | 该区为川东平行岭谷地貌，地形切割深度50～300m，岩溶槽谷发育，槽谷宽而平坦，宽50m～1500m，局部形成陡崖，地表出露地层为三叠系雷口坡，嘉陵江组（T2l～T1j），飞仙关组（T1f）、二叠系（P2、P1）地层，岩性主要以灰岩、白云岩、白云质灰岩、砂岩、页岩及煤层等组成。该区矿产资源丰富，采矿影响较强烈，坡积、残积、崩积物易发生滑塌。 | 现有地质灾害70处，占地质灾害总数的12.63%，总体积225.83×104m3，地质灾害分布密度为0.30处/km2，平均模量0.964×104m3/km2；其中滑坡50处，泥石流1处，危岩10处，库岸3处，地面塌陷6处；共计威胁人数1597人，威胁资产8034.05万元。 | 高易发区范围内属建设项目慎建区，不宜规划人群集中及可能形成高切坡、高填方、深开挖的工程项目，可规划一般建设项目，但应符合相关法律法规。城镇开发边界外的地灾隐患点威胁对象一般以避险搬迁为主；城镇开发边界内的地灾隐患点范围和其影响范围，应根据开发时序，提前完成地灾隐患点的工程治理工作，彻底消除安全隐患后再进行开发建设。 |
| 中易 发区 （Ⅱ） | Ⅱ1 | 主要位于肖家镇北侧小块区域。面积约1.56km2，占全区面积的0.07%，占中易发区面积的0.7% | 地形高差起伏不大，地形切割深度5～30m，地形坡度一般在3～15°，以缓丘、浅丘、平坝地貌为主。出露地层以侏罗系中统沙溪庙组地层为主，岩性为泥岩夹砂岩。 | 现有地质灾害4处，占地质灾害总数的0.72%，总体积0.148×104m3，地质灾害分布密度2.66处/km2，平均模量0.095×104m3/km2；其中危岩3处，滑坡1处；共计威胁人数32人，威胁资产126万元。 | 中易发区范围内为建设用地基本适宜区，一般不宜规划可能导致高切坡、高填方、深开挖的建设项目。城镇开发边界外的地灾隐患点威胁对象一般以避险搬迁为主；城镇开发边界内的地灾隐患点范围和其影响范围，应根据开发时序，提前完成地灾隐患点的工程治理工作，彻底消除安全隐患后再进行开发建设。 |
|  | Ⅱ2 | 主要位于香龙镇—双槐镇—小沔镇—狮滩镇沿渠江区域。面积约66.58km2，占全区总面积的2.84%，占中易发区面积的29.70%。 | 该区为渠江流域沿线，地形高差起伏不大，地形切割深度30—100m，地形坡度一般在5～20°，为浅丘地貌。出露地层以第四系松散层及侏罗系中统沙溪庙组泥岩夹砂岩地层为主，该区主要受地表水冲刷侵蚀作用，在暴雨条件下，致灾体易发生滑塌。 | 现有地质灾害108处，占地质灾害总数的19.42%，总体积144.96×104m3，地质灾害分布密度为1.62处/km2，平均模量为2.177×104m3/km2；其中滑坡40处，危岩62处，不稳定斜坡6处；共计威胁人数2425人，威胁资产6422.4万元。 |  |
|  | Ⅱ3 | 主要位于双凤镇—草街街道沿渠江区域。面积约13.21km2，占全区总面积的0.56%，占中易发区面积的5.89%。 | 该区为渠江流域沿线，地形高差起伏不大，地形切割深度5～30m，地形坡度一般在3～30°，以缓丘、浅丘、平坝地貌为主。出露地层以侏罗系中统沙溪庙组地层为主，岩性为泥岩夹砂岩。 | 现有地质灾害18处，占地质灾害总数的3.24%，总体积11.51×104m3，地质灾害分布密度1.36处/km2，平均模量0.871×104m3/km2；其中危岩9处，滑坡9处；共计威胁人数210人，威胁资产508.5万元。 |  |
| 中易 发区 （Ⅱ） | Ⅱ4 | 主要位于南津街街道—盐井街道沿嘉陵江区域。面积约11.04km2，占全区总面积的0.47%，占中易发区面积的4.92%。 | 该区为嘉陵江流域沿线，地形高差起伏不大，地形切割深度5～30m，地形坡度一般在3～30°，以缓丘、浅丘、平坝地貌为主。出露地层以侏罗系中统沙溪庙组地层为主，岩性为泥岩夹砂岩。 | 现有地质灾害9处，占地质灾害总数1.62%，总体积101.78×104m3，地质灾害分布密度0.815处/km2，平均模量9.22×104m3/km2；其中危岩1处，滑坡6处，不稳定斜坡2处；共计威胁人数357人，威胁资产7735万元。 | 中易发区范围内为建设用地基本适宜区，一般不宜规划可能导致高切坡、高填方、深开挖的建设项目。城镇开发边界外的地灾隐患点威胁对象一般以避险搬迁为主；城镇开发边界内的地灾隐患点范围和其影响范围，应根据开发时序，提前完成地灾隐患点的工程治理工作，彻底消除安全隐患后再进行开发建设。 |
|  | Ⅱ5 | 主要位于铜溪镇沿涪江区域。面积约22.8km2，占全区总面积的0.97%，占中易发区面积的10.17%。 | 该区为涪江流域沿线，地形高差起伏不大，地形切割深度20—100，地形坡度一般在5～20°，为浅丘地貌。出露地层以第四系松散层及侏罗系中统沙溪庙组泥岩夹砂岩地层为主。 | 现有地质灾害14处，占地质灾害总数的2.52%，总体积229.78×104m3，地质灾害分布密度为0.614处/km2，平均模量为10.078×104m3/km2；其中滑坡10处，危岩4处；共计威胁人数113人，威胁资产1330万元。 |  |
|  | Ⅱ6 | 主要位于钱塘镇—沙鱼镇—龙市镇东部区域。面积约26.13km2，占全区面积的1.11%，占中易发区面积的11.66%。 | 地形高差起伏不大，地形切割深度5～28m，地形坡度一般在3～18°，以缓丘、浅丘、平坝地貌为主。出露地层以侏罗系中统沙溪庙组地层为主，岩性为泥岩夹砂岩。 | 现有地质灾害48处，占地质灾害总数的8.63%，总体积29.21×104m3，地质灾害分布密度1.837处/km2，平均模量1.118×104m3/km2；其中滑坡3处，危岩45处；共计威胁人数681人，威胁资产5110万元。 |  |
|  | Ⅱ7 | 主要位于古楼镇北侧区域。面积约9.41km2，占全区总面积的0.40%，占中易发区面积的4.20%。 | 地形高差起伏较大，地形切割深度一般30～150m，地形坡度一般在10～27°，为中丘地貌。出露地层以侏罗系中统沙溪庙组地层为主，岩性为泥岩夹砂岩。 | 现有地质灾害10处，占地质灾害总数的1.8%，总体积9.42×104m3，地质灾害分布密度1.06处/km2，平均模量1.0×104m3/km2；其中危岩8处，滑坡2处；共计威胁人数111人，威胁资产290万元。 |  |
|  | Ⅱ8 | 主要位于三庙镇—龙凤镇区域。面积约15.04km2，占全区总面积的0.64%，占中易发区面积的6.71%。 | 地形高差起伏较大，地形切割深度一般30～150m，地形坡度一般在10～27°，为中丘地貌。出露地层以侏罗系中统沙溪庙组地层为主，岩性为泥岩夹砂岩。 | 现有地质灾害15处，占地质灾害总数2.7%，总体积14.69×104m3，地质灾害分布密度0.997处/km2，平均模量0.977×104m3/km2；其中危岩15处；共计威胁人数176人，威胁资产374万元。 |  |
|  | Ⅱ9 | 主要位于二郎镇—燕窝镇区域。面积约18.23km2，占全区总面积的0.78%，占中易发区面积的8.13%。 | 地形高差起伏不大，地形切割深度5～30m，地形坡度一般在3～15°，以缓丘、浅丘、平坝地貌为主。出露地层以侏罗系中统沙溪庙组地层为主，岩性为泥岩夹砂岩。 | 现有地质灾害21处，占地质灾害总数的3.78%，总体积10.24×104m3，地质灾害分布密度1.152处/km2，平均模量0.562×104m3/km2；其中不稳定斜坡1处，危岩13处，滑坡7处；共计威胁人数70人，威胁资产250万元。 |  |
| 中易 发区 （Ⅱ） | Ⅱ10 | 主要位于三汇镇—清平镇西侧区域。面积约34.38km2，占全区总面积的1.47%，占中易发区面积的15.33%。 | 该区为川东平行岭谷地貌，地形切割深度50～300m，岩溶槽谷发育，槽谷宽而平坦，宽50m～1500m，局部形成陡崖，地表出露地层为侏罗系珍珠冲组，三叠系雷口坡、须家河组、嘉陵江组（T2l～T1j），飞仙关组（T1f）、二叠系（P2、P1）地层，岩性主要以灰岩、白云岩、白云质灰岩、砂岩、页岩及煤层等组成。该区矿产资源丰富，采矿影响较强烈，坡积、残积、崩积物易发生滑塌。 | 现有地质灾害4处，占地质灾害总数的0.7%，总体积6.00×104m3，地质灾害分布密度0.12处/km2，平均模量0.175×104m3/km2；其中滑坡4处、地面塌陷1处；共计威胁人数747人，威胁资产2389万元。 | 中易发区范围内为建设用地基本适宜区，一般不宜规划可能导致高切坡、高填方、深开挖的建设项目。城镇开发边界外的地灾隐患点威胁对象一般以避险搬迁为主；城镇开发边界内的地灾隐患点范围和其影响范围，应根据开发时序，提前完成地灾隐患点的工程治理工作，彻底消除安全隐患后再进行开发建设。 |
|  | Ⅱ11 | 主要位于清平镇东侧区域。面积约4.43km2，占全区总面积的0.20%，占中易发区面积的1.97%。 | 该区为川东平行岭谷地貌，地形切割深度50～300m，岩溶槽谷发育，槽谷宽而平坦，宽50m～1500m，局部形成陡崖，地表出路地层为三叠系嘉陵江组，岩性主要以灰岩、白云岩、白云质灰岩、砂岩、页岩及煤层等组成。该区矿产资源丰富，采矿影响较强烈，坡积、残积、崩积物易发生滑塌。 | 现有地质灾害0处 |  |
|  | Ⅱ12 | 主要位于草街街道南东侧区域。面积约1.38km2，占全区总面积的0.06%，占中易发区面积的0.62%。 | 该区为川东平行岭谷地貌，地形切割深度50～300m，岩溶槽谷发育，槽谷宽而平坦，宽50m～1500m，局部形成陡崖，地表出路地层为三叠系嘉陵江组，岩性主要以灰岩、白云岩、白云质灰岩、砂岩、页岩及煤层等组成。该区矿产资源丰富，采矿影响较强烈，坡积、残积、崩积物易发生滑塌。 | 现有地质灾害0处 |  |
| 低易发区（Ⅲ） | Ⅲ | 高、中易发区及三江流域以外区域，面积约1808.04km2，占区域总面积的77.13%。 | 地形高差起伏不大，地形切割深度5～30m，地形坡度一般在3～15°，以缓丘、浅丘、平坝、中丘地貌为主。出露地层以侏罗系中统沙溪庙组地层为主，岩性为泥岩夹砂岩。 | 现有地质灾害233处，占地质灾害总数的42.06%，总体积348.84×104m3，地质灾害分布密度0.129处/km2，平均模量0.193×104m3//km2；其中不稳定斜坡2处，滑坡85处，危岩144处，库岸1处，泥石流1处；共计威胁人数4002人，威胁资产26112万元。 | 此区为工程建设项目适宜区或基本适宜区。城镇开发边界外的地灾隐患点威胁对象一般以避险搬迁为主；城镇开发边界内的地灾隐患点范围和其影响范围，应根据开发时序，提前完成地灾隐患点的工程治理工作，彻底消除安全隐患后再进行开发建设。 |

三江流域面积为77.60Km2，占全区总面积的3.31%。

附件3

合川区地质灾害防治分区特征一览表

| 分区 及代号 | 分区名称 及代号 | 面积（km2） | 地质灾害防治分区特征 | 重点防治段（点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防治区（A） | 盐井、三汇地质灾害重点防治区（A1） | 336.36 | 位于合川区所辖的盐井街道、草街街道、清平镇、双凤镇、狮滩镇、三汇镇，构造上处于华蓥山复式背斜，沥鼻峡背斜北东翼，甘家槽背斜北东翼。地表出露地层为三叠系雷口坡，嘉陵江组（T2l～T1j），飞仙关组（T1f）、二叠系（P2、P1）地层，岩性主要以灰岩、白云岩、白云质灰岩、砂岩、页岩及煤层等组成。该区构造复杂，自然坡度较陡，局部地段岩溶发育，且该区矿产资源丰富，采矿影响较强烈，坡积、残积、崩积物易发生滑塌。地质灾害主要有滑坡、不稳定斜坡、危岩（崩塌）、塌陷、库岸、泥石流六类。共计有80处，总体积279.12×104m3，地质灾害分布的面密度为0.240处/km2，该区由于受华蓥山大断裂的影响，地质背景条件极为复杂，岩体十分破碎，同时该区人类工程活动较强烈，在暴雨的影响下地质灾害发生的概率大。该区人口较为密集，还分布有多个工矿企业，地质灾害造成的社会影响中级，灾害危险性大级，危害性大级。 | 聂家山滑坡、 冠顶山危岩、 草街居委会滑坡 |
|  | 嘉陵江、渠江、涪江流域沿线及高速公路、铁路沿线地质灾害重点防治区（A2） | 696.72 | 位于合川区所辖的嘉陵江、渠江、涪江流域沿线及高速公路、铁路沿线，构造部位为合川向斜，该区为浅丘地貌。地层岩性以侏罗系中统沙溪庙组泥岩、砂岩及第四系松散层。受嘉陵江、渠江、涪江冲刷侵蚀及建设道路开挖，该区地质灾害发育。地质灾害主要有滑坡、危岩（崩塌）、不稳定斜坡、库岸四种类型，共计186处，总体积494.81×104m3，地质灾害分布的面密度为0.181处/km2。该区受地表水影响强烈，地质灾害隐患点在暴雨条件下极易发生滑塌；地质灾害主要危及农舍、公路、耕地的安全，地质灾害造成的社会影响中级，灾害危险性大级，危害性大级。 | 猫儿沱塌岸、 虎头岩危岩、 观音岩危岩、 双河寨滑坡、 东津沱社区白塔片区危岩滑坡带、 金沙场镇滑坡、 石泉后山危岩 |
| 一般防治区 （B） | 肖家—龙市—钱塘—云门街道地质灾害一般防治区（B1） | 418.3 | 该区位于肖家镇—龙市镇—涞滩镇—沙鱼镇—钱塘镇—云门街道等区域，该区地貌以缓丘、浅丘、平坝为主，地层岩性以侏罗系中统沙溪庙组泥岩、砂岩为主。该区地势平坦，地质构造简单，地质灾害发育程度低。该区地质灾害主要为滑坡、危岩两种类型，共计82处。地质灾害对农舍、公路及耕地等的安全造成一定破坏，地质灾害造成的社会影响小，灾害危险性小，危害性多属小级。 |  |
|  | 二郎—燕窝—龙凤—三庙—隆兴—古楼—太和—渭沱—合阳城地质灾害一般防治区（B2） | 575.77 | 该区位于龙凤镇—燕窝镇—二郎镇—隆兴镇、古楼镇、太和镇、渭沱镇、合阳城街道等区域，该区地貌以缓丘、浅丘、平坝为主，地层岩性以侏罗系中统沙溪庙组泥岩、砂岩为主。该区地势平坦，地质构造简单，地质灾害发育程度低。该区地质灾害主要为滑坡、危岩两种类型，共计115处。地质灾害对农舍、公路及耕地等的安全造成一定破坏，地质灾害造成的社会影响小，灾害危险性小，危害性多属小级。 |  |
|  | 铜溪—南津街道地质灾害一般防治区（B3） | 92.98 | 该区位于铜溪镇、南津街道等区域，该区地貌以缓丘、浅丘、平坝为主，地层岩性以侏罗系中统沙溪庙组泥岩、砂岩为主。该区地势平坦，地质构造简单，地质灾害发育程度低。该区地质灾害主要为滑坡、危岩两种类型，共计36处。地质灾害对农舍、公路及耕地等的安全造成一定破坏，地质灾害造成的社会影响小，灾害危险性小，危害性多属小级。 |  |
|  | 香龙—双槐—小沔—狮滩—草街地质灾害一般防治区（B4） | 223.87 | 该区位于香龙—双槐—小沔—狮滩—草街等区域，该区地貌以缓丘、浅丘、平坝为主，地层岩性以侏罗系中统沙溪庙组泥岩、砂岩为主。该区地势平坦，地质构造简单，地质灾害发育程度低。该区地质灾害主要为滑坡、危岩两种类型，共计55处。地质灾害对农舍、公路及耕地等的安全造成一定破坏，地质灾害造成的社会影响小，灾害危险性小，危害性多属小级。 |  |

附件4

合川区“十四五”地质灾害调查评价工作部署表

| 序 号 | 项目名称 | 工作内容 | 实施年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质灾害 排查 | 完成全区年度地质灾害“三查”，开展全区地质灾害专业排查2次。 | “三查” 2021—2025 专业排查 2023、2025 |
| 2 | 专项排查 | 完成全区农房切坡建房调查工作。 | 2022—2023 |
| 3 | 地质灾害 详细调查 | 配合市级全面完成全区1:5万地质灾害详查。 | 2022 |
| 4 | 销号调查 | 每年开展1次地质灾害隐患点销号调查工作，增强地质灾害隐患点动态管理。 | 2021—2025 |
| 5 | 地质灾害隐患综合遥感识别 | 依托市级激光雷达、干涉合成孔径雷达、光学遥感等对地观测技术，配合市级每年开展覆盖全区的地质灾害隐患综合遥感识别,对识别出的隐患及时进行处置。 | 2021—2025 |
| 6 | 市级重点隐患点控制性勘查 | 配合市级开展4处危及50人及以上重点地质灾害开展控制性勘查。 | 2022 |
| 7 | 区级地质灾害控制性 勘查 | 对20处危及50人以下地质灾害开展控制性勘查。 | 2021—2025 |

附件5

合川区“十四五”地质灾害工程治理项目明细表

| 序号 | 地质灾害点 名称 | 镇街 | 村组 | 规模 |  | 威胁人户或其他对象 |  |  | 实施年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 面积×104m2 | 体积×104m3 | (户) | (人) | 其他 对象 |  |
| 1 | 石泉后山 危岩 | 钓鱼城街道 | 虎头村5组 | 1.21 | 12.1 | 121 | 397 | 石泉 山庄 | 2022 |
| 2 | 龙多山檬子寨门危岩 | 龙凤镇 | 龙多村5组 | 0.065 | 0.65 | 6 | 24 | 龙多山景区 | 2023 |
| 3 | 龙多山二岩段危岩 | 龙凤镇 | 龙多村5组 | 0.05 | 0.4 | 1 | 2 | 龙多山景区 | 2023 |

备注：1．每年开展2处中小型地质灾害工程治理。

2．每年开展10处小型地质灾害排危除险。

附件6

合川区“十四五”地质灾害避险搬迁工作部署表

| 地质灾害隐患点避险 搬迁合计（人） | 年度（人） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 320 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 |

附件7

合川区“十四五”地灾防治规划部署工作量及经费估算表

| 工作 任务 | 工作部署 | 单位 | 年度工作量 |  |  |  |  | 经费估算（万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 区级资金 | 市级资金 | 中央资金 |
| 调查 评价 | 年度地质灾害“三查” | 年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200 | / | / |
|  | 全区地质灾害专业排查 | 次 |  |  | 1 |  | 1 | 400 | / | / |
|  | 全区农房切坡建房调查工作 | 次 |  | 1 |  |  |  | 400 | / | / |
|  | 全区1:50000地质灾害详查 | 次 |  | 1 |  |  |  | / | 110 | / |
|  | 地质灾害隐患点销号调查工作 | 次 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | / | / |
|  | 全区地质灾害隐患综合遥感识别 | 次 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 75 | / |
|  | 市级重点地质灾害控制性勘查 | 处 |  | 4 |  |  |  | / | 200 | / |
|  | 区级地质灾害控制性勘查 | 处 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 400 | / | / |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 1450 | 385 | / |
| 监测 预警 | 群测群防全覆盖运行保障 | 人次 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 332 | 332 | / |
|  | 专业监测预警运行 | 年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 25 | / |
|  | 普适型GNSS监测预警建设 | 处 | 85 |  |  |  |  | / | 500 | / |
|  | 专群结合监测预警建设 | 处 |  | 469 |  |  |  | / | 1000 | / |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 482 | 1857 | / |
| 综合 防治 | 地质灾害隐患点避险搬迁 | 人次 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | / | 256 | / |
|  | 重大地质灾害隐患点工程治理 | 处 |  |  | 3 |  |  | 900 | 1100 | 1000 |
|  | 10处中小型地质灾害工程治理 | 处 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1000 | / | / |
|  | 小型地质灾害排危除险 | 处 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 500 | / | / |
|  | 已建地质灾害治理工程维护 | 处 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | / | / |
|  | 地质灾害应急工程治理 | 处 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 500 | 1000 | / |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 3000 | 2356 | 1000 |
| 能力 建设 | 落实风险全面管控工作 | 年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200 | / | / |
|  | 地质灾害防治驻守工作 | 人次 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | / | 600 | / |
|  | 农房单选址建设前期地质调查 | 户 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 30 | / | / |
|  | 地质灾害专项防灾抢险队伍建设 | 次/年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | / | / |
|  | 地质灾害专项防灾抢险物资储备 | 次/年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | / | / |
|  | 应急指挥中心规范化建设及运行 | 次/年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200 | 90 | / |
|  | “四重”网格员工作保障 | 人次 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 280 | 180 | / |
|  | 地质灾害防治综合管理 | 年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 50 | / |
|  | 地质灾害防治、识灾避险等宣传培训 | 人次 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 32 | / | / |
|  | 印制地质灾害防治宣传资料 | 年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | / | / |
|  | 年度地质灾害隐患点简易避险演练全覆盖 | 处 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 277 | / | / |
|  | 区级地质灾害综合避险演练。 | 次 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250 | / | / |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 1469 | 920 | / |
|  | 合计（万元） |  |  |  |  |  |  | 6401 | 5518 | 1000 |

附件8

合川区“十四五”地质灾害防治投资估算表

| 工作 任务 | 工作部署 | 2021年 |  |  | 2022年 |  |  | 2023年 |  |  | 2024年 |  |  | 2025年 |  |  | 费用组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 区级资金 | 市级资金 | 中央资金 | 区级资金 | 市级资金 | 中央资金 | 区级资金 | 市级资金 | 中央资金 | 区级资金 | 市级资金 | 中央资金 | 区级资金 | 市级资金 | 中央资金 |  |
| 调查 评价 | 年度地质灾害“三查” | 40 | / | / | 40 | / | / | 40 | / | / | 40 | / | / | 40 | / | / | 年度“三查”费用预计40万/年，专业排查预计200万/次。 |
|  | 全区地质灾害专业排查 | / | / | / | / | / | / | 200 | / | / | / | / | / | 200 | / | / |  |
|  | 全区农房切坡建房调查工作 | / | / | / | 400 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  | 全区1:50000地质灾害详查 | / | / | / | / | 110 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 合同总价约210万，2020年已拨付资金100万元，未拨付资金110万元。 |
|  | 地质灾害隐患点销号调查工作 | 10 | / | / | 10 | / | / | 10 | / | / | 10 | / | / | 10 | / | / | 销号调查费用预计10万/年。 |
|  | 全区地质灾害隐患综合遥感识别 | / | 15 | / | / | 15 | / | / | 15 | / | / | 15 | / | / | 15 | / | 覆盖全区的地质灾害隐患综合遥感识别15万/年。 |
|  | 市级重点地质灾害控制性勘查 | / | / | / | / | 200 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 市级重点地质灾害控制性勘查预计50万/处 |
|  | 区级地质灾害控制性勘查 | 80 | / | / | 80 | / | / | 80 | / | / | 80 | / | / | 80 | / | / | 区级地质灾害控制性勘查20万/处。 |
|  | 小计 | 130 | 15 | / | 530 | 325 | / | 330 | 15 | / | 130 | 15 | / | 330 | 15 | / |  |
| 监测 预警 | 群测群防全覆盖运行保障 | 66.4 | 66.4 | / | 66.4 | 66.4 | / | 66.4 | 66.4 | / | 66.4 | 66.4 | / | 66.4 | 66.4 | / | 按照现有地质灾害隐患点554处，市级补助资金1200元/处/人，区级配套资金1200元/处/人。 |
|  | 专业监测预警运行 | 30 | 5 | / | 30 | 5 | / | 30 | 5 | / | 30 | 5 | / | 30 | 5 | / | 现有市级专业监测1处，区级专业监测6处。监测预警运行费用预计5万/处。 |
|  | 普适型GNSS监测预警建设 | / | 500 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  | 专群结合监测预警建设 | / | / | / | / | 1000 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  | 小计 | 96.4 | 571.4 | / | 96.4 | 1071.4 | / | 96.4 | 71.4 | / | 96.4 | 71.4 | / | 96.4 | 71.4 | / |  |
| 综合 防治 | 地质灾害隐患点避险搬迁 | / | 48 | / | / | 56 | / | / | 56 | / | / | 48 | / | / | 48 | / | 市级避险搬迁资金0.8万/人. |
|  | 重大地质灾害隐患点工程治理 | / | / | / | / | / | / | 900 | 1100 | 1000 | / | / | / | / | / | / | 重要地质灾害隐患点勘查、设计、治理费用预计1000万/处。 |
|  | 10处中小型地质灾害工程治理 | 200 | / | / | 200 | / | / | 200 | / | / | 200 | / | / | 200 | / | / | 中小型地质灾害勘查、设计、治理费用预计100万/处。 |
|  | 小型地质灾害排危除险 | 100 | / | / | 100 | / | / | 100 | / | / | 100 | / | / | 100 | / | / | 小型地质灾害调查、设计、治理费用预计10万/处。 |
| 综合 防治 | 已建地质灾害治理工程维护 | 20 | / | / | 20 | / | / | 20 | / | / | 20 | / | / | 20 | / | / | 每年两处，10万/处。 |
|  | 地质灾害应急工程治理 | 100 | 200 | / | 100 | 200 | / | 100 | 200 |  | 100 | 200 | / | 100 | 200 | / | 地质灾害应急勘查、设计、治理费用预计300万/处。 |
|  | 小计 | 420 | 248 | / | 420 | 256 | / | 1320 | 1356 | 1000 | 420 | 248 | / | 420 | 248 | / |  |
| 能力 建设 | 落实风险全面管控工作 | 40 | / | / | 40 | / | / | 40 | / | / | 40 | / | / | 40 | / | / | 预计40万/年 |
|  | 地质灾害防治驻守工作 | / | 120 | / | / | 120 | / | / | 120 | / | / | 120 | / | / | 120 | / | 汛期地质灾害防治驻守驻守地质队员12人，市级拨付资金10万元/人。 |
|  | 农房单选址建设前期地质调查 | 6 | / | / | 6 | / | / | 6 | / | / | 6 | / | / | 6 | / | / | 预计每年开展200户社员建房地质调查，费用300元/户，纳入镇街财政资金计划。 |
|  | 地质灾害专项防灾抢险队伍建设 | 10 | / | / | 10 | / | / | 10 | / | / | 10 | / | / | 10 | / | / | 地质灾害专项应急队伍建设预计10万/年。 |
|  | 地质灾害专项防灾抢险物资储备 | 20 | / | / | 20 | / | / | 20 | / | / | 20 | / | / | 20 | / | / | 地质灾害专项应急物资储备预计20万/年。 |
|  | 应急指挥中心规范化建设及运行 | 40 | 18 | / | 40 | 18 | / | 40 | 18 | / | 40 | 18 | / | 40 | 18 | / | 市级资金支撑运行费用18万/年，规范化建设预计40万/年。 |
|  | “四重”网格员工作保障 | 56 | 36 | / | 56 | 36 | / | 56 | 36 | / | 56 | 36 | / | 56 | 36 | / | 区资金配备简易监测装备、购买人身团体意外险20万/年。全区“四重”网格员共计606人，通信费用市级拨付50元/人/月，区级配套50元/人/月。 |
|  | 地质灾害防治综合管理经费 | / | 10 | / | / | 10 | / | / | 10 | / | / | 10 | / | / | 10 | / | 每年度用于全区地质灾害防治各项工作协调管理，投入约10万/年。 |
|  | 地质灾害防治、识灾避险等宣传培训保障 | 16.4 | / | / | 16.4 | / | / | 16.4 | / | / | 16.4 | / | / | 16.4 | / | / | 地质灾害防治、识灾避险等宣传培训参与人员40元/人次。每年印制宣传资料预计经费10万元。 |
|  | 年度地质灾害隐患点简易避险演练全覆盖 | 55.4 | / | / | 55.4 | / | / | 55.4 | / | / | 55.4 | / | / | 55.4 | / | / | 区级拨付每处隐患点简易演练1000元/次。 |
|  | 区级地质灾害综合避险演练。 | 50 | / | / | 50 | / | / | 50 | / | / | 50 | / | / | 50 | / | / | 区级地质灾害综合避险演练50万/年。 |
|  | 小计 | 293.8 | 184 | / | 293.8 | 184 | / | 293.8 | 184 | / | 293.8 | 184 | / | 293.8 | 184 | / |  |
|  | 合计（万元） | 940.2 | 1018.4 | / | 1340.2 | 1836.4 | / | 2040.2 | 1626.4 | 1000.0 | 940.2 | 518.4 | / | 1140.2 | 518.4 |  |  |

经估算，实施合川区地质灾害防治“十四五”规划，预计使用经费约12919万元，其中区级投入经费6401万元，拟争取中央1000万元、市级经费5518万元。

附件9

合川区地质灾害隐患点一览表

| 序号 | 地质灾害点 名称 | 镇街 | 危 害 性 |  |  | 稳定性 | 规模 分级 | 规划防治措施 | 规划时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 受威胁人户 |  | 威胁财产 |  |  |  |  |
|  |  |  | (户) | (人) | (万元) |  |  |  |  |
| D001 | 观音岩危岩 | 草街街道 | 16 | 42 | 150 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D002 | 车耳岩危岩 | 草街街道 | 3 | 11 | 70 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D003 | 梨子林危岩 | 草街街道 | 3 | 9 | 50 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D004 | 大石梯滑坡 | 草街街道 | 18 | 67 | 90 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D005 | 香炉山危岩 | 草街街道 | 2 | 9 | 40 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D006 | 玉台寺滑坡 | 草街街道 | 8 | 26 | 170 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D007 | 铁门坎滑坡 | 草街街道 | 6 | 11 | 70 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D008 | 木耳山危岩 | 草街街道 | 4 | 15 | 30 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D009 | 下码头滑坡 | 草街街道 | 31 | 47 | 310 | 较差 | 中型 | 专业监测 | 2021—2025 |
| D010 | 李家院子滑坡 | 草街街道 | 7 | 21 | 180 | 差 | 中型 | 专业监测 | 2021—2025 |
| D011 | 雷大石滑坡 | 草街街道 | 2 | 5 | 30 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D012 | 草街居委会 滑坡 | 草街街道 | 23 | 37 | 640 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D013 | 群力厂滑坡 | 草街街道 | 7 | 22 | 70 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D014 | 鄢家湾滑坡 | 草街街道 | 1 | 2 | 10 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D015 | 龙潭滑坡 | 草街街道 | 30 | 83 | 815 | 较差 | 中型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D016 | 刘家作坊滑坡 | 草街街道 | 19 | 52 | 240 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D017 | 刘家湾危岩 | 草街街道 | 6 | 12 | 30 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D018 | 老荒土滑坡 | 草街街道 | 31 | 88 | 900 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D019 | 太极图滑坡 | 草街街道 | 5 | 10 | 50 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D020 | 苦竹湾泥石流 | 草街街道 | 7 | 24 | 8 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D021 | 四方碑危岩 | 大石街道 | 3 | 8 | 25 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D022 | 王家湾柑桔园 滑坡 | 大石街道 | 5 | 8 | 15 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D023 | 李邦贵屋前滑 | 大石街道 | 1 | 3 | 10 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D024 | 荆家院子危岩 | 大石街道 | 3 | 19 | 15 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D025 | 黄家院子危岩 | 大石街道 | 15 | 44 | 38 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D026 | 梅家大湾滑坡 | 大石街道 | 1 | 1 | 36 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D027 | 簸箕岩危岩 | 钓鱼城街道 | 7 | 17 | 20 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D028 | 高家岩危岩 | 钓鱼城街道 | 8 | 23 | 30 | 较差 | 中型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D029 | 徐家湾危岩 | 钓鱼城街道 | 2 | 7 | 70 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D030 | 石泉后山危岩 | 钓鱼城街道 | 121 | 397 | 15000 | 较差 | 小型 | 专业监测/ 工程治理 | 2021— 2025/2023 |
| D031 | 薄刀岭危岩 | 钓鱼城街道 | 0 | 0 | 10 | 较差 | 中型 | 专业监测 | 2021—2025 |
| D032 | 虎头寨危岩 | 钓鱼城街道 | 12 | 34 | 40 | 较差 | 中型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D033 | 董家湾危岩 | 钓鱼城街道 | 19 | 59 | 50 | 较差 | 小型 | 专业监测 | 2021—2025 |
| D034 | 高屋基危岩 | 二郎镇 | 4 | 13 | 40 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D035 | 新房子湾危岩 | 二郎镇 | 5 | 20 | 60 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D036 | 龙井湾2号 滑坡 | 二郎镇 | 2 | 9 | 20 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D037 | 小屋基危岩 | 二郎镇 | 2 | 6 | 30 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D038 | 孙家坝危岩 | 二郎镇 | 2 | 9 | 30 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D039 | 李家湾不稳定 斜坡 | 二郎镇 | 4 | 15 | 10 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D040 | 大田沟滑坡 | 二郎镇 | 1 | 3 | 15 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D041 | 胡家院子危岩 | 二郎镇 | 1 | 3 | 10 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D042 | 宝藏沟滑坡 | 二郎镇 | 4 | 14 | 60 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D043 | 刘家大院子危 | 二郎镇 | 4 | 19 | 40 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D044 | 车家湾危岩 | 二郎镇 | 5 | 18 | 40 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D045 | 白鹤湾危岩 | 二郎镇 | 3 | 13 | 40 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D046 | 漕水屋基危岩 | 二郎镇 | 4 | 24 | 60 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D047 | 寨子坡危岩 | 二郎镇 | 4 | 15 | 40 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D048 | 堰塘湾危岩 | 二郎镇 | 2 | 8 | 80 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D049 | 白田沟危岩 | 古楼镇 | 3 | 13 | 30 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D050 | 陈家沟危岩 | 古楼镇 | 4 | 14 | 12 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D051 | 柑子湾危岩 | 古楼镇 | 2 | 4 | 15 | 较好 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D052 | 桐子林危岩 | 古楼镇 | 3 | 12 | 11 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D053 | 火烧坡危岩 | 古楼镇 | / | / | 10 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D054 | 老洞沟危岩 | 古楼镇 | 6 | 18 | 70 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D055 | 古楼中学围墙 外危岩 | 古楼镇 | 12 | 37 | 80 | 较好 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D056 | 后河坝危岩 | 古楼镇 | 1 | 5 | 20 | 较好 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D057 | 观音岩危岩 | 古楼镇 | 4 | 14 | 50 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D058 | 连三湾危岩 | 古楼镇 | 3 | 9 | 12 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D059 | 洞子湾危岩 | 古楼镇 | 4 | 16 | 25 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D060 | 罗佛沟危岩 | 古楼镇 | 2 | 4 | 15 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D061 | 孙家湾危岩 | 古楼镇 | 10 | 32 | 75 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D062 | 王家院子危岩 | 古楼镇 | 5 | 16 | 35 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D063 | 碉楼梁2号 危岩 | 古楼镇 | 4 | 10 | 35 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D064 | 碉楼梁1号 危岩 | 古楼镇 | 3 | 12 | 30 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D065 | 观音岩危岩 | 官渡镇 | 5 | 18 | 18 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D066 | 梅子口危岩 | 官渡镇 | 1 | 4 | 4 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D067 | 石灰窑滑坡 | 官渡镇 | 2 | 8 | 12 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D068 | 三块田滑坡 | 官渡镇 | 1 | 6 | 5 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D069 | 寨子堡危岩 | 官渡镇 | 8 | 34 | 85 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D070 | 吴思友滑坡 | 官渡镇 | 2 | 6 | 15 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D071 | 黄家岩滑坡 | 官渡镇 | 5 | 14 | 10 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D072 | 硝磺井危岩 | 官渡镇 | 3 | 7 | 30 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D073 | 高屋基危岩 | 官渡镇 | 8 | 30 | 26 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D074 | 仁和寨危岩 | 官渡镇 | 6 | 25 | 150 | 差 | 中型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D075 | 挖断山滑坡 | 官渡镇 | 3 | 9 | 10 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D076 | 青杠山不稳定斜坡 | 官渡镇 | 2 | 12 | 14 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D077 | 双河寨滑坡 | 官渡镇 | 30 | 95 | 300 | 较差 | 中型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D078 | 石光口滑坡 | 官渡镇 | 9 | 33 | 35 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D079 | 盐店危岩 | 官渡镇 | 8 | 30 | 150 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D080 | 槲柳小丫口 滑坡 | 官渡镇 | 5 | 15 | 13 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D081 | 黎家庙危岩 | 官渡镇 | 22 | 78 | 40 | 差 | 中型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D082 | 蛮子洞危岩 | 官渡镇 | 3 | 11 | 7 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D083 | 长嘴岩危岩 | 官渡镇 | 1 | 4 | 60 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D084 | 新庙子危岩 | 合阳街道 | 8 | 11 | 8 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D085 | 立石尖危岩 | 合阳街道 | 1 | 4 | 2 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D086 | 王家湾危岩 | 合阳街道 | 1 | 3 | 2 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D087 | 猫儿垭危岩 | 合阳街道 | 10 | 30 | 8 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D088 | 马家沟1号 危岩 | 合阳街道 | 2 | 15 | 3 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D089 | 马家沟2号 危岩 | 合阳街道 | 1 | 5 | 2 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D090 | 王西成院子危 | 合阳街道 | 18 | 80 | 12 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D091 | 黄桷吊楼危岩 | 涞滩镇 | 2 | 4 | 15 | 较差 | 中型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D092 | 王家沟危岩 | 涞滩镇 | 7 | 20 | 50 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D093 | 双龙湖滑坡 | 涞滩镇 | 27 | 104 | 150 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D094 | 大岩洞危岩 | 涞滩镇 | 4 | 13 | 28 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D095 | 双福岩危岩 | 涞滩镇 | 3 | 13 | 25 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D096 | 福柳坪寨子危 | 涞滩镇 | 7 | 22 | 55 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D097 | 大坟堡危岩 | 涞滩镇 | 10 | 36 | 40 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D098 | 潘家洞危岩 | 涞滩镇 | 4 | 8 | 35 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D099 | 板梨湾危岩 | 涞滩镇 | 7 | 21 | 25 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D100 | 小坪梁子滑坡 | 涞滩镇 | 6 | 30 | 70 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D101 | 下涞滩不稳定 斜坡 | 涞滩镇 | 145 | 485 | 1100 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D102 | 黄桷树滑坡 | 涞滩镇 | 2 | 7 | 15 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D103 | 观音庙滑坡 | 涞滩镇 | 4 | 12 | 25 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D104 | 滴水岩滑坡 | 涞滩镇 | 12 | 24 | 80 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D105 | 沙汤湾不稳定 斜坡 | 涞滩镇 | 6 | 17 | 25 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D106 | 周家庵危岩 | 涞滩镇 | 7 | 24 | 50 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D107 | 花坟滑坡 | 涞滩镇 | 5 | 22 | 20 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D108 | 官田坝蓝家院 子危岩 | 涞滩镇 | 4 | 13 | 20 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D109 | 高家沱滑坡 | 涞滩镇 | 2 | 2 | 20 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D110 | 李远全屋后滑 | 涞滩镇 | 1 | 4 | 40 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D111 | 大沟湾滑坡 | 龙凤镇 | 2 | 11 | 20 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D112 | 大沟湾危岩2 | 龙凤镇 | 2 | 10 | 100 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D113 | 垮寨子危岩 | 龙凤镇 | 1 | 2 | 10 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D114 | 龙多山檬子寨 门危岩 | 龙凤镇 | 6 | 24 | 40 | 较差 | 小型 | 专业监测/ 工程治理 | 2021— 2025/2023 |
| D115 | 龙多山二岩段 危岩 | 龙凤镇 | 1 | 2 | 100 | 较差 | 小型 | 专业监测/ 工程治理 | 2021— 2025/2023 |
| D116 | 端公岩危岩 | 龙凤镇 | 1 | 1 | 10 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D117 | 杨家榜危岩 | 龙凤镇 | 3 | 4 | 80 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D118 | 蒋家湾危岩 | 龙凤镇 | 2 | 6 | 20 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D119 | 老房子危岩 | 龙凤镇 | 12 | 60 | 120 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D120 | 老虎堡危岩 | 龙凤镇 | 1 | 4 | 10 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D121 | 长伍社区崩塌 | 龙凤镇 | 16 | 50 | 320 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D122 | 花碑坡危岩 | 龙凤镇 | 4 | 8 | 50 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D123 | 阿弥陀佛沟危 | 龙凤镇 |  |  | 50 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D124 | 新房子湾危岩 | 龙凤镇 | 4 | 19 | 60 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D125 | 浸水湾危岩 | 龙凤镇 | 3 | 13 | 30 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D126 | 杨幸财危岩 | 龙凤镇 | 1 | 5 | 10 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D127 | 学校边危岩 | 龙市镇 | 1 | 4 | 10 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D128 | 何家湾危岩 | 龙市镇 | 2 | 7 | 15 | 较差 | 中型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D129 | 沙湾危岩 | 龙市镇 | 1 | 3 | 10 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D130 | 南木湾危岩 | 龙市镇 | 4 | 15 | 40 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D131 | 兔儿堡危岩 | 龙市镇 | 2 | 4 | 15 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D132 | 姚家院子危岩 | 龙市镇 | 1 | 2 | 12 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D133 | 杉树林危岩 | 龙市镇 | 4 | 9 | 40 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D134 | 新寨子坎下危 | 龙市镇 | 1 | 3 | 8 | 较差 | 中型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D135 | 胡家院子危岩1 | 龙市镇 | 3 | 9 | 20 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D136 | 胡家院子危岩2 | 龙市镇 | 14 | 42 | 90 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D137 | 阳河沟水库危 | 龙市镇 | 1 | 2 | 50 | 差 | 中型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D138 | 砂梁子危岩 | 龙市镇 | 7 | 14 | 100 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D139 | 转山堡坎下危 | 龙市镇 | 1 | 1 | 8 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D140 | 黄家湾危岩 | 龙市镇 | 3 | 8 | 30 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D141 | 中嘴滑坡 | 龙市镇 | 4 | 9 | 90 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D142 | 牛项颈危岩 | 龙市镇 | 1 | 6 | 8 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D143 | 狮子堡坎脚 危岩 | 龙市镇 | 1 | 5 | 8 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D144 | 水井沟危岩 | 龙市镇 | 1 | 2 | 15 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D145 | 寨子堡坎下危 | 龙市镇 | 4 | 12 | 15 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D146 | 庙梁嘴危岩 | 龙市镇 | 2 | 6 | 50 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D147 | 何家湾危岩A | 龙市镇 | 2 | 8 | 80 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D148 | 老房子危岩 | 隆兴镇 | 3 | 10 | 3 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D149 | 水观音危岩 | 隆兴镇 | 7 | 18 | 11 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D150 | 芭茅湾滑坡 | 隆兴镇 | 2 | 4 | 3 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D151 | 魏家沟危岩 | 隆兴镇 | 3 | 10 | 5 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D152 | 手爬岩危岩 | 南津街街道 | 14 | 32 | 30 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D153 | 林湾滑坡 | 南津街街道 | 6 | 19 | 30 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D154 | 曾家湾院子滑 | 南津街街道 | 3 | 12 | 20 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D155 | 王家院子危岩 | 南津街街道 | 6 | 25 | 32 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D156 | 岩湾危岩 | 南津街街道 | 4 | 12 | 30 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D157 | 上湾滑坡 | 南津街街道 | 1 | 1 | 50 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D158 | 寨子山危岩 | 南津街街道 | 2 | 6 | 42 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D159 | 夜雨寺危岩 | 南津街街道 | 2 | 7 | 80 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D160 | 谭家坝滑坡 | 南津街街道 | 1 | 4 | 10 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D161 | 长土危岩 | 南津街街道 | 3 | 40 | 25 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D162 | 佃草湾滑坡 | 南津街街道 | 5 | 15 | 40 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D163 | 高梯子危岩 | 南津街街道 | 9 | 22 | 50 | 较差 | 中型 | 控制性勘 | 2022 |
| D164 | 大岩洞危岩 | 南津街街道 | 3 | 8 | 10 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D165 | 上什字梨园危 | 南津街街道 | 3 | 5 | 20 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D166 | 水井湾危岩 | 南津街街道 | / | / | 10 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D167 | 石鸭子危岩 | 南津街街道 | 3 | 13 | 15 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D168 | 大湾危岩 | 南津街街道 | 2 | 4 | 15 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D169 | 石岩嘴滑坡 | 南津街街道 | 3 | 13 | 100 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D170 | 新房子滑坡 | 南津街街道 | 2 | 8 | 30 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D171 | 肖家沟危岩 | 南津街街道 | 2 | 3 | 50 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D172 | 金竹林滑坡 | 南津街街道 | 7 | 30 | 120 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D173 | 朱家湾不稳定 斜坡 | 南津街街道 | 12 | 36 | 80 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D174 | 堰口王家院子 滑坡 | 南津街街道 | 21 | 84 | 200 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D175 | 东津沱社区白塔片区危岩滑 | 南津街街道 | 30 | 121 | 6000 | 较差 | 大型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D176 | 马家坡滑坡 | 南津街街道 | 4 | 13 | 50 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D177 | 玉河沟滑坡 | 南津街街道 | 1 | 2 | 75 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D178 | 匡家南丫滑坡 | 南津街街道 | 8 | 24 | 100 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D179 | 王家湾院子滑 | 南津街街道 | 1 | 3 | 30 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D180 | 人头石院子 | 南津街街道 | 1 | 3 | 30 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D181 | 唐家院子滑坡 | 南津街街道 | 17 | 88 | 180 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D182 | 铜梁洞登山步 道滑坡 | 南津街街道 | — | — |  | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D183 | 水洞子滑坡 | 南津街街道 | 1 | 6 | 60 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D184 | 水竹湾滑坡 | 钱塘镇 | 3 | 6 | 60 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D185 | 傅家湾危岩 | 钱塘镇 | 5 | 22 | 120 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D186 | 韩家寨危岩 | 钱塘镇 | 3 | 12 | 110 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D187 | 高房子危岩 | 钱塘镇 | 1 | 7 | 40 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D188 | 底夹沟危岩 | 钱塘镇 | 5 | 17 | 100 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D189 | 唐家银危岩 | 钱塘镇 | 1 | 0 | 15 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D190 | 张家湾危岩 | 钱塘镇 | 6 | 30 | 160 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D191 | 巴豆湾危岩 | 钱塘镇 | 2 | 8 | 40 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D192 | 大堰塘危岩 | 钱塘镇 | 1 | 0 | 15 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D193 | 白果树院子危 | 钱塘镇 | 6 | 24 | 180 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D194 | 赖家湾危岩 | 钱塘镇 | 12 | 58 | 560 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D195 | 陈家院子危岩 | 钱塘镇 | 4 | 18 | 90 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D196 | 文侦全屋后危 | 钱塘镇 | 3 | 12 | 80 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D197 | 耿家岩危岩 | 钱塘镇 | 3 | 13 | 85 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D198 | 张家湾危岩 | 钱塘镇 | 8 | 30 | 150 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D199 | 老坟山危岩 | 钱塘镇 | 15 | 60 | 290 | 较差 | 中型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D200 | 小顶山下滑坡 | 钱塘镇 | 13 | 36 | 280 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D201 | 张家湾后危岩 | 钱塘镇 | 6 | 19 | 240 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D202 | 小顶山下危岩 | 钱塘镇 | 4 | 15 | 150 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D203 | 高屋基危岩 | 钱塘镇 | 14 | 42 | 320 | 较差 | 中型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D204 | 猫岩村10组危 | 钱塘镇 | 2 | 2 | 30 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D205 | 大顶山二岩危 | 钱塘镇 | 4 | 12 | 220 | 较差 | 中型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D206 | 水井坡危岩 | 钱塘镇 | 9 | 30 | 280 | 较差 | 中型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D207 | 砣湾危岩 | 钱塘镇 | 2 | 6 | 60 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D208 | 断头山危岩 | 钱塘镇 | 33 | 132 | 420 | 差 | 小型 | 控制性勘 | 2022 |
| D209 | 蚂蝗沟滑坡 | 清平镇 | 3 | 9 | 8 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D210 | 上湾滑坡 | 清平镇 | 0 | 0 | 10 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D211 | 窝底坎滑坡 | 清平镇 | 9 | 34 | 25 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D212 | 烂泥垭山下滑 | 清平镇 | 14 | 51 | 140 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D213 | 石桥沟滑坡 | 清平镇 | 5 | 15 | 50 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D214 | 张家山滑坡 | 清平镇 | 5 | 15 | 35 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D215 | 玉河沟滑坡 | 清平镇 | 4 | 12 | 40 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D216 | 茶山滑坡 | 清平镇 | 1 | 700 | 300 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D217 | 蒋家岩地陷 | 清平镇 | 18 | 54 | 140 | 较差 | 中型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D218 | 蒋家湾地陷 | 清平镇 | 6 | 20 | 14 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D219 | 杨柳坝村六社 滑坡 | 清平镇 | 2 | 8 | 60 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D220 | 78号居民地面 塌陷 | 清平镇 | 6 | 15 | 20 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D221 | 狮子桥地陷 | 清平镇 | 18 | 36 |  | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D222 | 摩天坡危岩 | 清平镇 | 0 | 0 | 100 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D223 | 结古寺危岩 | 三汇镇 | 1 | 1 | 50 | 差 | 中型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D224 | 水田坝塌陷 | 三汇镇 | 10 | 18 | 60 | 较差 | 中型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D225 | 雷家院子滑坡 | 三汇镇 | 7 | 13 | 45 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D226 | 桃子坪危岩 | 三汇镇 | 3 | 8 | 21 | 差 | 中型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D227 | 三层房子滑坡 | 三汇镇 | 9 | 29 | 73.35 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D228 | 白杨湾危岩 | 三汇镇 | 8 | 28 | 50 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D229 | 杉树林滑坡 | 三汇镇 | 11 | 40 | 80 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D230 | 徐家坝子不稳 定斜坡 | 三汇镇 | 13 | 43 | 58 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D231 | 磨子沟滑坡 | 三汇镇 | 5 | 19 | 50 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D232 | 白房子滑坡 | 三汇镇 | 9 | 23 | 20.16 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D233 | 鱼塘湾危岩 | 三汇镇 | 6 | 9 | 24 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D234 | 卿家院子滑坡 | 三汇镇 | 19 | 57 | 42 | 较差 | 中型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D235 | 睏牛坪滑坡 | 三汇镇 | 34 | 99 | 59 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D236 | 香竹林滑坡 | 三汇镇 | 1 | 2 | 20 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D237 | 龙家湾滑坡 | 三汇镇 | 10 | 34 | 340 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D238 | 坛子石危岩 | 三庙镇 | 1 | 5 | 5 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D239 | 纸厂沟滑坡 | 三庙镇 | 5 | 15 | 20 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D240 | 桐子沟危岩 | 三庙镇 | 1 | 5 | 10 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D241 | 刘家院子危岩 | 三庙镇 | 5 | 14 | 80 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D242 | 凤凰山脚下危 | 三庙镇 | 1 | 2 | 3 | 较好 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D243 | 吊脚楼危岩 | 三庙镇 | 3 | 16 | 10 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D244 | 吊嘴山危岩 | 三庙镇 | 1 | 3 | 5 | 好 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D245 | 陶家沟危岩 | 三庙镇 | 6 | 20 | 30 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D246 | 柑子湾危岩 | 三庙镇 | 3 | 16 | 8 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D247 | 大土危岩 | 三庙镇 | 2 | 5 | 15 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D248 | 螃蟹湾危岩 | 三庙镇 | 1 | 1 | 5 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D249 | 马家湾危岩 | 三庙镇 | 8 | 36 | 70 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D250 | 吴家湾危岩 | 三庙镇 | 6 | 30 | 60 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D251 | 浸水湾危岩 | 三庙镇 |  |  |  | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D252 | 生基湾危岩 | 三庙镇 | 4 | 12 | 40 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D253 | 黄桷嘴危岩 | 三庙镇 | 2 | 5 | 8 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D254 | 鹞子石危岩 | 三庙镇 | 2 | 7 | 18 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D255 | 张家湾危岩 | 三庙镇 | 2 | 6 | 15 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D256 | 茅坝子危岩 | 三庙镇 | 2 | 6 | 15 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D257 | 曹家院子危岩 | 三庙镇 | 3 | 9 | 20 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D258 | 铜麻湾危岩 | 三庙镇 | 1 | 6 | 5 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D259 | 蒋家后院危岩 | 三庙镇 | 8 | 24 | 20 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D260 | 蒋家院子滑坡 | 三庙镇 | 4 | 14 | 30 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D261 | 孙家院子危岩 | 三庙镇 | 1 | 1 | 8 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D262 | 王家院子滑坡 | 三庙镇 | 2 | 6 | 60 | 好 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D263 | 曾家祠堂危岩 | 三庙镇 | 1 | 6 | 8 | 较好 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D264 | 月塘湾危岩 | 三庙镇 | 1 | 4 | 10 | 较好 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D265 | 柑子园滑坡 | 三庙镇 | 7 | 19 | 35 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D266 | 枣子山林滑坡、危岩 | 三庙镇 | 11 | 32 | 90 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D267 | 龙井湾危岩 | 三庙镇 | 1 | 5 | 5 | 较好 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D268 | 李家大堡危岩 | 三庙镇 | 1 | 5 | 10 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D269 | 大寨门危岩 | 沙鱼镇 | 7 | 15 | 120 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D270 | 药农场危岩 | 沙鱼镇 | 1 | 2 | 5 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D271 | 跃子岩危岩 | 沙鱼镇 | 3 | 8 | 7 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D272 | 岩洞湾1危岩 | 沙鱼镇 | 2 | 4 | 10 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D273 | 老院子危岩 | 沙鱼镇 | 4 | 17 | 70 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D274 | 石仓门院子危 | 沙鱼镇 | 1 | 5 | 8 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D275 | 贺真文院子危 | 沙鱼镇 | 3 | 17 | 8 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D276 | 小岩洞湾危岩 | 沙鱼镇 | 1 | 3 | 5 | 好 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D277 | 易水萍危岩 | 沙鱼镇 | 3 | 11 | 50 | 好 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D278 | 毛狗洞湾危岩 | 沙鱼镇 | 2 | 7 | 5 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D279 | 张朋贵院子危 | 沙鱼镇 | 2 | 5 | 5 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D278 | 毛狗洞湾危岩 | 沙鱼镇 | 2 | 7 | 5 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D279 | 张朋贵院子危 | 沙鱼镇 | 2 | 5 | 5 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D280 | 长刚林危岩 | 沙鱼镇 | 1 | 4 | 20 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D281 | 郭家湾危岩 | 沙鱼镇 | 7 | 18 | 40 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D282 | 唐家湾危岩 | 沙鱼镇 | 3 | 8 | 60 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D283 | 唐开元危岩 | 沙鱼镇 | 1 | 6 | 10 | 好 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D284 | 唐华湾危岩 | 沙鱼镇 | 4 | 11 | 45 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D285 | 磨盘嘴危岩 | 沙鱼镇 | 4 | 14 | 25 | 好 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D286 | 沙树林危岩 | 沙鱼镇 | 2 | 7 | 5 | 好 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D287 | 大嘴嘴危岩 | 沙鱼镇 | 3 | 7 | 60 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D288 | 大嘴嘴危岩2 | 沙鱼镇 | 1 | 4 | 70 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D289 | 青龙嘴大元老 院子危岩 | 沙鱼镇 | 13 | 35 | 180 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D290 | 新老棉花岩危 | 沙鱼镇 | 1 | 6 | 30 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D291 | 谢家湾滑坡 | 狮滩镇 | 5 | 24 | 7.8 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D292 | 药铺嘴危岩 | 狮滩镇 | 4 | 13 | 7.5 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D293 | 岩洞湾滑坡 | 狮滩镇 | 2 | 7 | 1.8 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D294 | 郭家岩滑坡 | 狮滩镇 | 3 | 9 | 5 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D295 | 上湾滑坡 | 狮滩镇 | 12 | 40 | 9 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D296 | 上慈竹湾滑坡 | 狮滩镇 | 7 | 30 | 10 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D297 | 下慈竹湾危岩 | 狮滩镇 | 1 | 5 | 240 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D298 | 沙树林危岩 | 狮滩镇 | 8 | 30 | 10 | 差 | 中型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D299 | 狐狸湾危岩不 稳定斜坡 | 狮滩镇 | 2 | 5 | 2 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D300 | 水竹林滑坡 | 狮滩镇 | 5 | 10 | 4 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D301 | 寒林寨滑坡 | 狮滩镇 | 12 | 44 | 11 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D302 | 人头石危岩 | 狮滩镇 | 1 | 5 | 1.35 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D303 | 半坡滑坡 | 狮滩镇 | 7 | 22 | 6.3 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D304 | 秋家湾滑坡 | 狮滩镇 | 7 | 25 | 2 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D305 | 聂家山滑坡 | 狮滩镇 | 28 | 95 | 120 | 较差 | 中型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D306 | 邓家院子滑坡 | 狮滩镇 | 9 | 38 | 18 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D307 | 于国祥屋后滑坡 | 狮滩镇 | 3 | 15 | 5 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D308 | 邓方全屋后滑 | 狮滩镇 | 5 | 19 | 6 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D309 | 杨光兰屋后滑 | 狮滩镇 | 1 | 5 | 3 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D310 | 枫木湾滑坡 | 狮滩镇 | 1 | 7 | 3 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D311 | 小瓦房危岩 | 狮滩镇 | 2 | 10 | 2 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D312 | 李子园一号滑 | 双凤镇 | 8 | 17 | 17.5 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D313 | 李子园二号滑 | 双凤镇 | 1 | 6 | 12.5 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D314 | 圣泉寺滑坡 | 双凤镇 | 2 | 5 | 7.5 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D315 | 耗子坪危岩滑 | 双凤镇 | 4 | 15 | 12 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D316 | 姚家丫口滑坡 | 双凤镇 | 1 | 1 | 2 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D317 | 大寨坪下滑坡+ 危岩 | 双凤镇 | 23 | 58 | 39.5 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D318 | 鸡公嘴滑坡 | 双凤镇 | 1 | 4 | 3.5 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D319 | 洞子湾危岩 | 双凤镇 | 5 | 13 | 10.5 | 差 | 中型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D320 | 人头岩危岩 | 双凤镇 | 13 | 40 | 32.5 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D321 | 河沟湾危岩 | 双凤镇 | 2 | 5 | 3.5 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D322 | 老厂沟煤矿滑 | 双凤镇 | 0 | 0 | 2.5 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D323 | 麦子山滑坡 | 双凤镇 | 1 | 5 | 3.5 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D324 | 财神岩危岩 | 双凤镇 | 4 | 16 | 7.5 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D325 | 冠顶山危岩 | 双凤镇 | 6 | 16 | 80 | 差 | 中型 | 专业监测 | 2021—2025 |
| D326 | 鼎锅厂滑坡 | 双凤镇 | 2 | 7 | 10.5 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D327 | 三合厂滑坡 | 双凤镇 | 25 | 68 | 56.6 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D328 | 碉楼嘴滑坡 | 双凤镇 | 2 | 4 | 6 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D329 | 杨家盖滑坡 | 双凤镇 | 4 | 15 | 72 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D330 | 耀子岩滑坡 | 双凤镇 | 2 | 7 | 5 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D331 | 新院子滑坡 | 双凤镇 | 6 | 25 | 7 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D332 | 吊钟寺塌陷 | 双凤镇 | 0 | 0 | 12 | 较差 | 中型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D333 | 苏家岩危岩 | 双凤镇 | 9 | 25 | 300 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D334 | 谭家作坊滑坡 | 双槐镇 | 5 | 30 | 30 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D335 | 老鹰岩危岩 | 双槐镇 | 3 | 7 | 5 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D336 | 大湾危岩 | 双槐镇 | 3 | 7 | 2 | 好 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D337 | 马儿嘴危岩 | 双槐镇 | 2 | 13 | 28 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D338 | 谢丹溪危岩 | 双槐镇 | 4 | 12 | 6 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D339 | 龙船石危岩 | 双槐镇 | 3 | 9 | 8 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D340 | 矮洞子滑坡 | 双槐镇 | 0 | 0 | 0 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D341 | 杨家大湾危岩 | 双槐镇 | 2 | 8 | 48 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D342 | 麻柳湾滑坡 | 双槐镇 | 1 | 2 | 2 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D343 | 张家湾滑坡2 | 双槐镇 | 2 | 7 | 5 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D344 | 张家湾滑坡 | 双槐镇 | 10 | 35 | 11 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D345 | 洞天湾危岩 | 双槐镇 | 2 | 8 | 7 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D346 | 大岩口危岩 | 双槐镇 | 22 | 40 | 38 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D347 | 棺木沟危岩 | 双槐镇 | 6 | 20 | 40 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D348 | 机房危岩 | 双槐镇 | 3 | 12 | 8 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D349 | 苦竹湾危岩 | 双槐镇 | 2 | 16 | 21 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D350 | 文家岩危岩 | 双槐镇 | 4 | 12 | 6 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D351 | 黑岩洞滑坡 | 双槐镇 | 5 | 28 | 4 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D352 | 龙塘沟危岩 | 双槐镇 | 0 | 0 | 0 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D353 | 长沙坝滑坡 | 双槐镇 | 7 | 26 | 32 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D354 | 碑溪河坎滑坡 | 双槐镇 | 0 | 0 | 0 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D355 | 泡木湾危岩 | 双槐镇 | 1 | 3 | 32 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D356 | 高家湾危岩 | 双槐镇 | 4 | 12 | 7 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D357 | 文家塝不稳定 斜坡 | 双槐镇 | 12 | 40 | 38 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D358 | 堰塘湾滑坡 | 双槐镇 | 3 | 10 | 9 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D359 | 盘坡梁子危岩 | 双槐镇 | 4 | 16 | 3 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D360 | 下家沟危岩 | 双槐镇 | 1 | 1 | 3 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D361 | 老院子危岩 | 双槐镇 | 3 | 10 | 25 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D362 | 深沟院子滑坡 | 双槐镇 | 6 | 21 | 17 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D363 | 新房子危岩 | 双槐镇 | 1 | 4 | 8 | 好 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D364 | 柳家沟危岩1 | 双槐镇 | 4 | 20 | 23 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D365 | 梁树湾滑坡 | 双槐镇 | 18 | 22 | 8 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D366 | 柳家沟滑坡2 | 双槐镇 | 4 | 13 | 8 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D367 | 沙湾滑坡 | 双槐镇 | 1 | 4 | 5 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D368 | 柳家沟滑坡4 | 双槐镇 | 2 | 7 | 3 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D369 | 福星寺滑坡 | 双槐镇 | 5 | 20 | 11 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D370 | 沙子湾滑坡 | 双槐镇 | 7 | 13 | 4 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D371 | 小寨子滑坡 | 双槐镇 | 4 | 16 | 5 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D372 | 风家梁子危岩 | 双槐镇 | 23 | 80 | 30 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D373 | 梨儿圆滑坡 | 双槐镇 | 4 | 17 | 4 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D374 | 房角岩子滑坡 | 双槐镇 | 2 | 9 | 3 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D375 | 肥沟危岩 | 双槐镇 | 1 | 3 | 5 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D376 | 老房子滑坡 | 双槐镇 | 4 | 13 | 4 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D377 | 高屋基危岩 | 双槐镇 | 9 | 35 | 38 | 好 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D378 | 东山寨危岩 | 双槐镇 | 3 | 10 | 30 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D379 | 鹰嘴岩危岩 | 双槐镇 | 2 | 12 | 5 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D380 | 楼房沟危岩 | 双槐镇 | 4 | 18 | 20 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D381 | 登龙寺滑坡 | 双槐镇 | 3 | 10 | 5 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D382 | 孟家沟滑坡 | 双槐镇 | 6 | 24 | 27 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D383 | 石坝院子滑坡 | 双槐镇 | 3 | 12 | 12 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D384 | 大沟湾滑坡 | 双槐镇 | 15 | 51 | 24 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D385 | 罗卜沟危岩 | 双槐镇 | 6 | 20 | 5 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D386 | 大堡寨危岩 | 双槐镇 | 4 | 16 | 4 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D387 | 徐家沟滑坡 | 双槐镇 | 26 | 110 | 800 | 较差 | 小型 | 控制性勘 | 2022 |
| D388 | 王家沟危岩 | 双槐镇 | 12 | 45 | 450 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D389 | 峡湾危岩 | 太和镇 | 6 | 20 | 40 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D390 | 狮子湾危岩 | 太和镇 | 7 | 30 | 35 | 较稳定 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D391 | 长流沱湾危岩 | 太和镇 |  |  | 200 | 差 | 中型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D392 | 石堰墙滑坡 | 铜溪镇 | 2 | 7 | 20 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D393 | 高房子滑坡 | 铜溪镇 | 16 | 70 | 160 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D394 | 何家湾滑坡 （燃灯） | 铜溪镇 | 7 | 32 | 70 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D395 | 龙洞湾滑坡 | 铜溪镇 | 5 | 13 | 50 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D396 | 蒋家二坪滑坡 | 铜溪镇 | 9 | 34 | 90 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D397 | 陡石梯危岩 | 铜溪镇 | 18 | 56 | 0 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D398 | 双朝门危岩 | 铜溪镇 | 6 | 20 | 170 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D399 | 偏岩子滑坡 | 铜溪镇 | 6 | 20 | 60 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D400 | 九龙村滑坡 | 铜溪镇 | 5 | 16 | 47 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D401 | 横断山滑坡 | 铜溪镇 | 15 | 60 | 76 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D402 | 老木桠滑坡 | 铜溪镇 | 8 | 18 | 80 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D403 | 李家湾滑坡 | 铜溪镇 | 2 | 9 | 20 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D404 | 烂泥湾滑坡 | 铜溪镇 | 3 | 10 | 30 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D405 | 大石包滑坡 | 铜溪镇 | 2 | 12 | 60 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D406 | 吴家湾滑坡 | 铜溪镇 | 5 | 22 | 50 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D407 | 东门湾滑坡 | 铜溪镇 | 6 | 28 | 60 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D408 | 水井屋基滑坡 | 铜溪镇 | 5 | 19 | 51 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D409 | 作坊院子滑坡 | 铜溪镇 | 3 | 7 | 30 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D410 | 游家沟危岩 | 铜溪镇 | 15 | 34 | 150 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D411 | 马鞍山滑坡 | 铜溪镇 | 6 | 20 | 3 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D412 | 椅子岩滑坡 | 铜溪镇 | 6 | 20 | 53 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D413 | 金沙场镇滑坡 | 铜溪镇 | 63 | 210 | 900 | 差 | 中型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D414 | 插旗山滑坡 | 铜溪镇 | 7 | 22 | 70 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D415 | 大石坝危岩 | 铜溪镇 | 2 | 3 | 10 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D416 | 曾家沟滑坡 | 土场镇 | 5 | 17 | 30 | 较差 | 中型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D417 | 坟山坡滑坡 | 土场镇 | 5 | 19 | 90 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D418 | 青龙沟滑坡 | 土场镇 | 1 | 2 | 10 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D419 | 茶园滑坡 | 土场镇 | 4 | 14 | 100 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D420 | 高板桥不稳定 斜坡 | 土场镇 | 2 | 7 | 14 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D421 | 余家沟滑坡 | 土场镇 | 2 | 9 | 20 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D422 | 张家岩危岩 | 土场镇 | 3 | 16 | 35 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D423 | 千丘塝滑坡 | 土场镇 | 3 | 10 | 42 | 较差 | 中型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D424 | 上余家沟滑坡 | 土场镇 | 4 | 10 | 50 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D425 | 漏地湾滑坡 | 土场镇 | 3 | 14 | 25 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D426 | 晒席沟滑坡 | 土场镇 | 3 | 10 | 15 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D427 | 高家湾危岩 | 土场镇 | 5 | 20 | 320 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D428 | 石灰沟泥石流 | 土场镇 | 10 | 26 | 250 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D429 | 石灰窑滑坡 | 土场镇 | 1 | 4 | 190 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D430 | 水井湾滑坡 | 渭沱镇 | 3 | 10 | 70 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D431 | 高岩脚滑坡 | 渭沱镇 | 10 | 28 | 70 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D432 | 菜籽沟危岩 | 渭沱镇 | 2 | 10 | 20 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D433 | 斜干子滑坡 | 渭沱镇 | 1 | 3 | 15 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D434 | 猴子石危岩 | 渭沱镇 | 1 | 3 | 30 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D435 | 庙湾危岩 | 渭沱镇 | 2 | 5 | 10 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D436 | 皂角树房子滑 | 渭沱镇 | 1 | 3 | 45 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D437 | 牟家沟滑坡 | 渭沱镇 | 2 | 6 | 30 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D438 | 雷劈石危岩 | 渭沱镇 | 4 | 15 | 60 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D439 | 方溪寺危岩 | 渭沱镇 | 11 | 32 | 175 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D440 | 秦二爷湾头危 | 渭沱镇 | 2 | 7 | 35 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D441 | 金牛山寨危岩 | 渭沱镇 | 0 | 0 | 10 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D442 | 桐子沟滑坡 | 香龙镇 | 7 | 24 | 24 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D443 | 龙角湾危岩 | 香龙镇 | 2 | 7 | 4 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D444 | 小沟湾危岩 | 香龙镇 | 5 | 9 | 31 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D445 | 杨家院子滑坡 | 香龙镇 | 2 | 3 | 5.5 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D446 | 殷家湾危岩 | 香龙镇 | 3 | 13 | 3 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D447 | 耳子山危岩 | 香龙镇 | 5 | 20 | 3 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D448 | 毛沟湾危岩 | 香龙镇 | 5 | 20 | 3 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D449 | 猫儿沱塌岸 | 香龙镇 | 22 | 66 | 5000 | 差 | 中型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D450 | 梯子岩院子 不稳定斜坡 | 香龙镇 | 3 | 13 | 11 | 较差 | 中型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D451 | 炭湾滑坡 | 香龙镇 | 2 | 4 | 3 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D452 | 宋家院子滑坡 | 香龙镇 | 2 | 5 | 35 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D453 | 大栈院子滑坡 | 香龙镇 | 1 | 4 | 6 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D454 | 黄桷垭口滑坡 | 香龙镇 | 8 | 28 | 45 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D455 | 易家湾滑坡 | 香龙镇 | 11 | 40 | 37 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D456 | 车家院子危岩 | 香龙镇 | 7 | 23 | 12 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D457 | 砖庙子院子危 | 香龙镇 | 0 | 0 | 15 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D458 | 付家寨危岩 | 肖家镇 | 4 | 15 | 25 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D459 | 马家湾滑坡 | 肖家镇 | 5 | 20 | 40 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D460 | 杨柳湾危岩 | 肖家镇 | 1 | 3 | 6 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D461 | 李子园危岩 | 肖家镇 | 1 | 3 | 30 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D462 | 黄家湾危岩1 | 肖家镇 | 2 | 6 | 50 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D463 | 盘海屋基危岩 | 小沔镇 | 2 | 6 | 8 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D464 | 高摆台危岩 | 小沔镇 | 7 | 18 | 42 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D465 | 瓦厂湾滑坡 | 小沔镇 | 8 | 30 | 20 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D466 | 唐家湾危岩 | 小沔镇 | 6 | 29 | 30 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D467 | 榨坊垭口危岩 | 小沔镇 | 6 | 28 | 25 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D468 | 张家岩危岩 | 小沔镇 | 5 | 12 | 15.2 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D469 | 唐家院子危岩 | 小沔镇 | 10 | 29 | 174 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D470 | 郭家湾危岩 | 小沔镇 | 5 | 14 | 16 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D471 | 何家湾滑坡 | 小沔镇 | 8 | 18 | 14.4 | 较差 | 中型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D472 | 白果屋基危岩 | 小沔镇 | 5 | 22 | 48 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D473 | 板栗湾危岩 | 小沔镇 | 5 | 15 | 11.2 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D474 | 碾子岩下滑坡 | 小沔镇 | 2 | 0 | 7.2 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D475 | 水井湾危岩 | 小沔镇 | 4 | 21 | 19.2 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D476 | 岩门口危岩 | 小沔镇 | 8 | 23 | 40 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D477 | 石佛寺滑坡 | 小沔镇 | 2 | 8 | 15 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D478 | 碉楼坎下滑坡 | 小沔镇 | 4 | 14 | 11.2 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D479 | 百花山滑坡 | 小沔镇 | 6 | 16 | 25 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D480 | 庙堂岩滑坡 | 小沔镇 | 3 | 7 | 9.6 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D481 | 洞子岩危岩 | 小沔镇 | 13 | 34 | 27.2 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D482 | 打锣湾危岩 | 小沔镇 | 1 | 3 | 5.6 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D483 | 芭蕉湾危岩 | 小沔镇 | 3 | 4 | 78 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D484 | 土地垭口危岩 | 小沔镇 | 16 | 55 | 68 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D485 | 杨家湾滑坡 | 小沔镇 | 1 | 5 | 3.2 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D486 | 高石坎危岩 | 小沔镇 | 2 | 8 | 20 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D487 | 虎头岩危岩 | 小沔镇 | 30 | 114 | 120 | 较差 | 中型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D488 | 天生桥危岩 | 小沔镇 | 1 | 4 | 6.4 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D489 | 牛项颈危岩 | 小沔镇 | 12 | 50 | 23.2 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D490 | 坟湾危岩 | 小沔镇 | 6 | 25 | 28.8 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D491 | 高家湾危岩 | 小沔镇 | 6 | 18 | 14.4 | 较差 | 中型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D492 | 干堰塘危岩 | 小沔镇 | 2 | 7 | 70 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D493 | 长生寨危岩 | 小沔镇 | 2 | 3 | 30 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D494 | 敞口厅滑坡 | 盐井街道 | 12 | 37 | 120 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D495 | 王家岩危岩 | 盐井街道 | 4 | 8 | 30 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D496 | 张口石危岩 | 盐井街道 | 8 | 24 | 100 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D497 | 跃鹰嘴危岩 | 盐井街道 | 2 | 3 | 20 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D498 | 大窝凼危岩 | 盐井街道 | 9 | 34 | 90 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D499 | 观音岩滑坡 | 盐井街道 | 10 | 38 | 180 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D500 | 后湾不稳定斜 | 盐井街道 | 1 | 2 | 20 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D501 | 坟湾危岩 | 盐井街道 | 0 | 0 | 50 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D502 | 作坊湾滑坡 | 盐井街道 | 16 | 46 | 60 | 较差 | 小型 | 控制性勘 | 2022 |
| D503 | 梨树湾滑坡 | 盐井街道 | 8 | 18 | 80 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D504 | 黄家池塘滑坡 | 盐井街道 | 4 | 10 | 40 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D505 | 岩凤湾危岩 | 盐井街道 | 6 | 24 | 130 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D506 | 小拱桥塌陷 | 盐井街道 | 1 | 2 | 60 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D507 | 中湾街库岸 | 盐井街道 | 3 | 6 | 300 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D508 | 龙洞坎街库岸 | 盐井街道 | 1 | 1 | 220 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D509 | 蕉芭石库岸 | 盐井街道 | 1 | 4 |  | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D510 | 打石湾滑坡 | 盐井街道 | / | / | 100 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D511 | 盐三路滑坡 | 盐井街道 | — | — | 300 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D512 | 沙溪纸厂滑坡 | 盐井街道 | — | — | 300 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D513 | 洞子岩危岩 | 燕窝镇 | 10 | 26 | 180 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D514 | 砂子岩滑坡 | 燕窝镇 | 9 | 25 | 100 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D515 | 高家坡滑坡 | 燕窝镇 |  |  | 100 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D516 | 石塘口危岩 | 燕窝镇 | 4 | 20 | 40 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D517 | 新作坊危岩 | 燕窝镇 | 2 | 5 | 25 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D518 | 刘家湾滑坡 | 燕窝镇 | 1 | 6 | 30 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D519 | 瓦厂湾滑坡 | 燕窝镇 | 5 | 20 | 50 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D520 | 背锅湾滑坡 | 燕窝镇 | 1 | 12 | 15 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D521 | 双龙口危岩 | 燕窝镇 | 1 | 5 | 10 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D522 | 高石梯小寨子 危岩 | 燕窝镇 | 0 | 0 | 100 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D523 | 谢家沟危岩 | 燕窝镇 | 3 | 7 | 30 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D524 | 狮子岩危岩 | 燕窝镇 | 3 | 7 | 35 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D525 | 油房沟危岩 | 燕窝镇 | 0 | 0 | 10 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D526 | 猫嘴岩危岩 | 燕窝镇 | 3 | 11 | 60 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D527 | 宴家沟滑坡 | 燕窝镇 | 4 | 11 | 70 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D528 | 猫嘴岩滑坡 | 燕窝镇 | 6 | 20 | 30 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D529 | 高寺林危岩 | 云门街道 | 7 | 20 | 4 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D530 | 唐璜院子滑坡 | 云门街道 | 10 | 35 | 300 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D531 | 文家院子滑坡 | 云门街道 | 5 | 30 | 10 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D532 | 云门山七十二 步滑坡 | 云门街道 | 16 | 50 | 15 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D533 | 汤长礼院子滑 | 云门街道 | 2 | 4 | 20 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D534 | 九道拐危岩 | 云门街道 | 4 | 8 | 7 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D535 | 云门山七十二 步危岩 | 云门街道 | 0 | 0 | 100 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D536 | 云门镇七十二 步滑坡2 | 云门街道 | 0 | 0 | 100 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D537 | 大嘴嘴危岩3 | 沙鱼镇 | 2 | 6 | 40 | 好 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D538 | 岩洞湾2危岩 | 沙鱼镇 | 1 | 2 | 20 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D539 | 柏树嘴危岩 | 南津街街道 | 2 | 8 | 80 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D540 | 唐嗣升滑坡 | 沙鱼镇 | 1 | 3 | 10 | 好 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D541 | 唐词洲院子后 山滑坡 | 小沔镇 | 6 | 18 | 30 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D542 | 碗厂湾滑坡 | 三汇镇 | 3 | 9 | 50 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D543 | 蛇马门滑坡 | 三汇镇 | 36 | 102 | 800 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D544 | 梯子岩危岩 | 三汇镇 | 6 | 18 | 40 | 差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D545 | 三块石滑坡 | 三汇镇 | 9 | 34 | 50 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D546 | 白莲湾滑坡 | 土场镇 | 1 | 7 | 20 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D547 | 清明会滑坡 | 土场镇 | 1 | 2 | 20 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D548 | 三凤村6社滑坡 | 古楼镇 | 1 | 4 | 5 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D549 | 山林村1社危岩 | 古楼镇 | 1 | 4 | 25 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D550 | 山林村5社危岩 | 古楼镇 | 1 | 4 | 5 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D551 | 山林村7社危岩 | 古楼镇 | 1 | 7 | 25 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D552 | 碾子湾滑坡 | 二郎镇 | 1 | 6 | 60 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D553 | 陈运华屋后危 | 隆兴镇 | 1 | 3 | 10 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |
| D554 | 大堡坡滑坡 | 隆兴镇 | 1 | 3 | 10 | 较差 | 小型 | 专群结合 | 2021—2025 |

附件10

附件11

附件12

附件13